PAGE  
2

Strategia rozwoju jako

podstawowy instrument zarządzania lokalnego

dla miasta i gminy Pobiedziska na lata 2003-2012

Zagadnienia wprowadzające


W warunkach gospodarki rynkowej możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych obszarów są zróżnicowane. Uzależnione są one od wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń oraz szans swojego rozwoju. Szanse te zwiększają się, jeżeli podmioty lokalne prowadzą aktywną politykę rozwoju i wprowadzają do działania elementy strategicznego planowania. Planowanie strategiczne, które zmierza do ustalenia podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym podstaw racjonalnego działania. Jest też formą działania w nurcie szybko zachodzących przeobrażeń a jego istotną cechą jest zmienność w czasie, uwzględniająca długi, jak i krótki horyzont rozwiązywania uprzednio zdefiniowanych problemów rozwoju.


Strategia rozwoju lokalnego w powiązaniu z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staje się ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów lokalnych, przy czym wraz z zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy ją aktualizować oraz poszerzać i to na każdym poziomie planowania. Tylko permanentna aktualizacja strategii umożliwia utrzymanie jej aktualności przez szereg kolejnych lat, a zawarta w założeniach może służyć różnym celom
:

· opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz różnorodnych programów i projektów,

· podejmowaniu bieżących i długookresowych decyzji o znaczeniu strategicznym, wpływającym na pożądane kierunki rozwoju,

· stymulacji zmian organizacyjnych i strukturalnych, zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania i gospodarowania majątkiem lokalnym.


Wykorzystując swoje możliwości wpływania na sytuację gospodarczą, władze lokalne powinny rozwijać działalność wspierającą przedsiębiorczość na własnym terenie. Samorządy lokalne mają zasadniczy wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczych, co wynika z samej istoty przedsiębiorczości. Działalność systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości powinna być ukierunkowana na dokładne określenie potrzeb i celów rozwoju gospodarczego danego terenu, dokładne rozpoznanie sytuacji przedsiębiorstw oraz barier ich rozwoju, a także na przekazywanie informacji, udzielanie konsultacji i wspieranie inicjatyw.


W systemie gospodarki rynkowej znaczna część odpowiedzialności za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego spoczywa na władzach lokalnych, co pociąga za sobą przepływ kapitału i przedsiębiorców pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Różna jest rola poszczególnych szczebli samorządu. I tak, w przypadku samorządu gminnego, bezpośrednia i pośrednia działalność na obszarze wspierania przedsiębiorczości polega na kształtowaniu różnych warunków dla rozwoju lokalnego w zależności od swoich możliwości. 


Z kolei w ustawie o samorządzie powiatowym, w materii zakresu działania podaje się specyfikację zadań publicznych takich jak: przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację lokalnego rynku pracy oraz promocję powiatu. Na ostatnim szczeblu samorządowym tj. w ustawie o samorządzie województwa władze poprzez strategię rozwoju województwa mają pobudzać aktywność gospodarczą oraz podnosić poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa
. Polityka rozwoju województwa to tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.

Podstawowe problemy związane ze strategią rozwoju gminy


W funkcjonowaniu i rozwoju gminy istotną rolę odgrywają plan lub program, nazywany powszechnie strategią rozwoju gminy lub strategią rozwoju gospodarczego gminy. Dokument ten zalicza się do instrumentów zarządzania gospodarką lokalną i jest też podstawą działania w dłuższej perspektywie czasowej, jak i w polityce bieżącej. Za rangą i posiadaniem takiego dokumentu przemawiają dwa zasadnicze powody
:

· pierwszy, istnieje realna szansa w podejmowaniu racjonalnych decyzji rozwojowych i przekształceń strukturalnych gminy,

· drugi to warunek ubiegania się o środki finansowe z różnych źródeł m.in. z funduszy europejskich.


Strategia rozwoju gminy jako ważny instrument działania władz samorządowych może spełniać różne funkcje. Wśród nich wyróżnić można
:

· funkcję regulacyjną: strategia staje się wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji które gwarantują realizację ustalonych zadań;

· funkcję kontrolną: strategia staje się podstawą oceny skuteczności działania organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą;

· funkcję koordynacyjną; strategia jest dokumentem, który z założenia ma oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie w kierunku koordynowania ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy;

· funkcję informacyjną: strategia to zbiór informacji o przewidywanych kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych;

· funkcję pobudzającą: strategia jako dokument zmuszający podmioty władzy samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju gminy;

· funkcję promocyjną: strategia jest dokumentem podkreślającym te cele rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi stronami i są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia.


Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju lokalnego, spada znaczenie funkcji regulacyjnej i kontrolnej na rzecz wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej, koordynacyjnej, a w szczególności funkcji promocyjnej.


Ustawa o samorządzie gminnym nie określa charakteru ani zakresu programu gospodarczego gmin. Budowane w gminach w warunkach gospodarki rynkowej strategie rozwoju lokalnego, choć nie mają charakteru wiążącego to mają charakter prognoz i powinny być koordynowane z budżetem gminy, jak i ze studium uwarunkowań i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


W hierarchii celów strategicznych dla miasta i gminy Pobiedziska, które w sposób bezpośredni nawiązują do misji, znalazły się trzy strategiczne cele rozwoju, takie jak
:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców, w tym programy:

a) program-drogi (projekty: zmniejszenie uciążliwości trasy nr 5, budowa obwodnicy miasta, poprawa stanu dróg, budowa i utwardzenie dróg),

b) program-infrastruktura komunalna (projekty: modernizacja oczyszczalni ścieków, dalsza kanalizacja gminy, poprawa stanu sieci wodociągowej, poprawa zaopatrzenia w wodę, rozwój systemu segregacji odpadów stałych, opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rewitalizacji centrum miasta),

c) program-oświata i kultura (projekty: budowa obiektów sportowych, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój szkolnictwa integracyjnego, rozwój sieci gminnych instytucji kultury),

d) program-opieka społeczna i zdrowotna (projekty: zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie, likwidacja barier architektonicznych)

e) program-bezpieczeństwo.

2. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym programy:

a) program-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (projekty: system ulg podatkowych oraz innych preferencji dla powstających zakładów, wspieranie działalności samorządów i podmiotów gospodarczych),

b) program-wspieranie rozwoju rolnictwa (projekty: zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych, wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego i produkcji zdrowej żywności, promowanie gospodarstw agroturystycznych, wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na terenie gminy).

3. Kreowanie wizerunku gminy turystyczno-rekreacyjnej, w tym programy:

a) program-rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (projekty: rozwój bazy hotelowej i rekreacyjnej, budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, organizacja kąpielisk i pól namiotowych, organizacja ścieżek edukacyjnych),

b) program-promocja gminy (projekty: telecentrum, centrum obsługi biznesu).

Opracowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012 i zawarte w niej cele strategiczne wraz z programami strategicznymi i projektami realizacyjnymi stały się też punktem wyjścia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2013
. Plan ten jest dokumentem strategicznym i stanowi integralną część przyjętej uchwałą rady strategii rozwoju gminy. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są też spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Województwa Wielkopolskiego oraz ze Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego. Podkreślić należy, iż obowiązek opracowania planu wynikał z konieczności planowania inwestycji oraz z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy on przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Analiza wykonania zadań

w ramach celów strategicznych i projektów 

lata 2003-2007

Cel strategiczny nr 1:        Poprawa warunków życia mieszkańców – rozwój infrastruktury
Program 1.1.:    Drogi
Projekt 1.1.1……Zmniejszenie uciążliwości trasy nr 5

· Budowa i modernizacja skrzyżowań w: Kocanowie – 2 lewoskręty, ul. Kanałowa – lewoskręt, w Bocińcu – lewoskręt, ul. Główna – 2 lewoskręty, ul. Kiszkowska – lewoskręt, ul. Goślińska – prawo i lewoskręt oraz sygnalizacja świetlna, ul. Wodna – lewo i prawo skręt, Skansen – lewoskręt, ul. Gajowa – lewoskręt, Promno – 2 lewoskręty,

· Poza tym wybudowano 6 bezpiecznych, wydzielonych i oznakowanych przejść dla pieszych z azylami oraz zmodernizowano nawierzchnię drogi krajowej nr 5 w obrębie skrzyżowania przy Stacji Promno oraz na odcinku od granicy gminy Łubowo do przepustu pod drogą miedzy Letniskiem, a Pobiedziskami.


Zakres zadań zrealizowanych jest znacznie szerszy od założonego 

· w porozumieniu z GDDKiA zmodernizowano również chodnik wzdłuż ulicy Fabrycznej.
Projekt 1.1.2……Budowa obwodnicy miasta łączącej drogę krajową nr 5 z drogą powiatową do Kostrzyna
· według karty realizacyjnej projektów strategicznych na lata 2003-2012: czas realizacji zadania 2003-2012 a koszt łączny realizacji projektu ok. 8 mln zł,
· Opracowano koncepcję budowy obwodnicy; na dzień dzisiejszy bez powodzenia - rozmowy w sprawie wykupu gruntów, 

· wywołano plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między drogą krajową nr 5 a drogą powiatową do Kostrzyna, który powinien rozwiązać problem ewentualnego przebiegu obwodnicy dla Pobiedzisk.

Projekt 1.1.3……Poprawa stanu dróg

· Utrzymanie i konserwacja dróg sołeckich; lata 2003-2007, planowany i rzeczywisty koszt realizacji 200.000 zł; źródło finansowania-budżet gminy, W kolejnych latach na utrzymanie dróg w sołectwach planowano : rok 2003 – 188 046 zł, rok 2004 – 191.760 zł, rok 2005 – 191.760 zł, rok 2006 – 191.760 oraz rok 2007 – 242.320 zł, 

· Odnowa nawierzchni drogi Góra-Jankowo na odcinku o długości 2500 mb i szerokości 4 do 4,5 m; planowany czas realizacji 2003-2005 i planowany koszt realizacji 400.000 zł. Rzeczywisty czas realizacji to lata 2003-2006 a faktyczny koszt-692.642 zł (w roku 2003 odcinek 220 mb na kwotę 97.741 zł ; w roku 2004 odcinek 610 mb na kwotę 238.881 zł; w roku 2005 odcinek 670 mb na kwotę 194.274,27 a w roku 2006 odcinek 660 mb na kwotę 169.154 zł. Źródło sfinansowania –budżet Gminy oraz WUM w kwocie 232.200,00 zł,

· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Kowalskie –Karłowice o długości 2562 mb i szer. 5,5 m; czas realizacji lata 2005-2007, koszt realizacji 212.000 zł, źródło finansowania-budżet gminy. Zadanie nie wykonano. Po wizji lokalnej i oględzinach nie zachodziła konieczność wykonania odnowy nawierzchni. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego w ramach robót utrzymaniowych wykonano fitosanitarne cięcie odrostów drzew oraz wycinkę krzaków dla powiększenia skrajni poziomej i pionowej. W celu utrzymania wykonanego poszerzenia drogi gminnej, co roku przeprowadza się mechaniczne wykaszanie poboczy i wycinkę odrostów. Te czynności pozwalają utrzymać koronę drogi w należytym stanie, 

· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Wronczyn-Krześlice o długości 3200 mb i szer. 5,5 m; czas realizacji 2006-2008 a koszt 264.000 zł, źródło finansowania-budżet Gminy i WUM w kwocie 84.000 zł. W roku 2005 wykonano odcinek 880 mb na kwotę 184.340,45 zł a w roku 2007 wykonano odcinek 1618 mb na kwotę 458.195,00 zł. Łącznie na powyższe zadania wydano 642.535,45 zł . Do realizacji w roku 2008 pozostaje 800mb a jego wykonanie powinno zamknąć się w kwocie ok. 230.061 zł.

Projekt 1.1.4….. Budowa i utwardzanie dróg

· Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie drogi Czachurki-Gołuń, odcinek o długości 1600 mb i szer. 4 m; czas realizacji 2003-2004, planowany koszt 256.000 zł, źródło finansowania-budżet gminy oraz WUM. Zadanie nie wykonano,

· Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy) drogi Jerzykowo-Kołatka o długości 1700 mb i szer. 5 m. Planowany czas realizacji 2005-2006, planowany koszt-255.000 zł, źródło finansowania-budżet gminy oraz WUM. Rzeczywisty czas realizacji to lata 2004, 2006, 2007 a faktyczny koszt realizacji to 716.415 zł. Źródło finansowania takie jak przy planowaniu zadania,

· Pokrywanie każdego roku trwałą nawierzchnią bitumiczną odcinka drogi lokalnej o długości minimum 500 mb i szerokości 5,5 m w latach 2007 – 2012. Zadanie to jest systematycznie realizowane w znaczenie szerszym zakresie od założonego dzięki wykorzystaniu środków z FOGR np. droga Jerzykowo - Kołata, Wronczyn – Krześlice, Nadrożno – Kołata,

· Budowa trwałej nawierzchni na drodze powiatowej Latalice-Łagiewniki, na odcinku Poddrzewo-Łagiewniki; planowany czas realizacji lata 2003-2009, planowany koszt to kwota 1.615.872 zł, źródła finansowania: budżet gminy, WUM, Starostwo Powiatowe. Zadanie nie wykonano, Zarządcą drogi Latalice – Łagiewniki jest Zarząd Dróg Powiatowych (Starostwo Powiatowe) a realizacja tego zadania może nastąpić tylko po przejęciu tej drogi przez gminę. W tej sprawie prowadzone są negocjacje,
· Budowa ulicy Królowej Jadwigi w Pobiedziskach; planowany okres realizacji 2003-2006 a koszt zadania 216.548 zł, źródło finansowania-budżet gminy. Budowa jezdni w ulicy Królowej Jadwigi w Pobiedziskach w 2005 roku przez prywatnego inwestora Pana Szczepańskiego na odcinku 123,60 mb o wartości robót brutto na kwotę 119.035,53 zł (udział w kosztach 2/3); oraz przez gminę Pobiedziska c.d. jezdni na odcinku 45 mb o powierzchni 289,92 m² oraz ciągu pieszego w/w ulicy (po drugiej stronie ulicy) o powierzchni 175,10 m² na kwotę 115.328 zł). Zamknięciem zadania będzie budowa odcinka chodnika po drugiej stronie jezdni (od apteki do ul. Władysława Jagiełły). W obecnej chwili nie przewiduje się budowy dodatkowego chodnika po stronie apteki z uwagi na wystarczającą dla ruchu pieszego szerokość istniejącego chodnika w przedmiotowej ulicy,

· Dokończenie budowy ulicy T Kutrzeby w Pobiedziskach wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową (część odcinka tej drogi została już wykonana przy współudziale środków własnych gminy i Spółdzielni Mieszkaniowej Koziegłowy - zaangażowanie ok.50%; w roku 2001 - 40.033 zł a w 2002 roku - 13.500 zł); planowany czas realizacji zadania lata 2003-2006, koszt planowany 340.000 zł. Zadanie nie wykonano,

· Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy) drogi Stęszewko-Tuczno o długości 1000 mb i szer. 5 m; planowany czas realizacji 2005-2006 a koszt 85.000 zł, źródło finansowania: budżet gminy i WUM. Zadanie nie wykonano i nie przewiduje się jego wykonanie w najbliższym czasie.
Projekt 1.1.5…..Budowa drogi Gołuń – Wierzyce

· Modernizacja drogi powiatowej: planowany czas realizacji 2003-2008 a łączny planowany koszt realizacji projektu to kwota 3.085.786 zł. Droga wybudowana przy współudziale Powiatu Poznańskiego. W 2006 roku wykonano remont drogi powiatowej 2483P Gołuń – Wierzyce odcinek o długości 1240mb i powierzchni 6820 m2 na kwotę 418.049 zł

Projekt 1.1.6……. Budowa ulicy Poznańskiej

· Modernizacja ulicy Poznańskiej (etap I i II); planowany czas realizacji 2003-2009 a planowana łączna kwota projektu 2.844.161 zł.

· w roku 2004 remont ciągu pieszego na długości 1282m2 a wartość robót 59.604 zł; Źródło finansowania: budżet Gminy i GDDKiA. GDDKiA przekazała materiał na realizację zadania tj. kostkę brukową i krawężnik. 

· w roku 2005 c.d. kontynuacja zadania budowa nowego odcinka budowy ciągu pieszego (strona lewa na odcinku od ulicy Owsianej do ulicy Gajowej) na długości 650mb za kwotę 149.552 zł; Źródło finansowania budżet Gminy i GDDKiA. GDDKiA przekazała materiał na realizację zadania tj. kostkę brukową i krawężnik. Zadanie relatywnie wyższe ze względu na konieczność usunięcia kolizji infrastruktury linii telefonicznej z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Prostej w Pobiedziskach na kwotę 71.983,33 zł.

· w 2006 roku c.d. budowy ciągu pieszego w ulicy Poznańskiej na odcinku 1.206 m² na kwotę 121.313,82 zł; Źródło finansowania budżet Gminy i GDDKiA. GDDKiA przekazała materiał na realizację zadania tj. kostkę brukową i krawężnik.

· Łączny koszt budowy ciągu pieszo – rowerowego, który sprzyja ograniczeniu ruchu na drodze krajowej na odcinku od Letniska do Pobiedzisk i wyznacza przyszły przebieg ulicy Poznańskiej, wyniósł w latach 2004-2006 kwotę 388.449,28 zł.


Reasumując, można stwierdzić, że oprócz wykonania ciągu pieszo – rowerowego i 
wybudowania kanalizacji na połowie długości ulicy Poznańskiej trudno mówić o 
rozpoczęciu budowy ulicy Poznańskiej. Do realizacji tego zadania będzie można 
przystąpić dopiero po wybudowaniu brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej, od 
przepompowni do ulicy Wodnej w latach 2011 – 2012, który będzie realizowany w 

      ramach projektu ZM Puszcza Zielonka. 
Zadania w zakresie dróg wykonane poza zapisami w strategii

w latach 2003 – 2007 :

· Wykonanie nawierzchni bitumicznej w drodze o długości 405 mb i szer. 3,5 m w miejscowości Kocanowo; rok 2003 na kwotę 75.295 zł; źródło finansowania - budżet gminy,

· Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy) ulicy Nad Zalewem w Jerzykowie o długości 1000 mb i szer. 4 m; rok 2003 na kwotę 47.402 zł ze środków budżetu gminy i środków mieszkańców, 

· Wykonanie z ekokostki I odcinka nawierzchni ulicy Brzozowej o długości 228 mb za kwotę 390.233 zł 

· Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z nasadzeniami na ulicy Krętej na odcinku o długości 368 mb za kwotę 538.200 zł,

· Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy Wronczyńskiej w Jerzykowie o długości 220 mb i szer. 5 m; rok 2003 ze środków budżetu gminy na kwotę 101.182 zł,

· Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej ulicy Gnieźnieńskiej w Pobiedziskach o długości 200 mb szer.5 m; rok 2003 ze środków własnych na kwotę 90.075 zł,

· Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Węglewo o długości 375 mb, szer. 4m; rok 2004 na kwotę 110.206 zł ze środków własnych,

· Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej ulicy Zaułek-Zawiła o długości 216 mb i szer.4,7 m; rok 2004 w ramach środków własnych na kwotę 28.463 zł,

· Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nadrożno-Kołata długość 790 mb, szer. 4,2 m; wykonanie rok 2005 z rzeczywistym kosztem realizacji na kwotę 190.994 zł,

· Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ulicy Słonecznej w Pobiedziskach po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (długość 450 mb, szer. 4 m; rok 2006 z budżetu gminy na kwotę 31.561 zł),

· Budowa ulicy Spokojnej z zatokami w miejscowości Jerzykowo (szer. 6 m, dł. 250 mb); rok 2006 na kwotę 367.296 zł z budżetu gminy - ETAP I,

· Budowa ulicy Szkolnej w Biskupicach (szer.5,5 o długości 172 mb na kwotę 83.772 zł ze środków budżetu gminy),

· Budowa łącznika ulicy Dworcowej i Tysiąclecia w Pobiedziskach. W roku 2007 wykonano całe zadanie oraz ulicę Krótką na długości 355 mb o pow. jezdni 1651 m2, pow. chodników i zjazdów 510 m², parking o pow. 408 m².

· Wykonanie z kostki nowej nawierzchni na ulicach Nowa i na Stoku. Całe zadanie wykonano w 2007 roku układając 1358 m2 nowej nawierzchni ulic i 187 m 2 chodników. Wartość zadania 342 863 zł.  

· W 2007 roku zakończono I Etap modernizacji ciągów komunikacyjnych położonych wokół Ośrodka Zdrowia w Pobiedziskach. Ułożono 131 m 2  nowych chodników oraz 594 m 2 nowej nawierzchni ulic. Wartość wykonanej modernizacji ok. 120 000 zł. 

· Zmodernizowano chodnik przy ulicy Kostrzyńskiej wraz zatokami dla samochodów osobowych na odcinku przy szkole. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 71 268 zł. W sumie ułożono 357 m 2 nowych nawierzchni.

· W 2007 roku zbudowano również prawie 20 000 m 2 dróg tłuczniowych za kwotę 142 626 zł.
Program 1.2.:      Infrastruktura komunalna
Projekt 1.2.1......Modernizacja oczyszczalni ścieków
· Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków, ze wskazaniem kolejnych etapów realizacji projektowanych zmian; czas realizacji 2002-2003 na kwotę planowana w wysokości 25.000 zł,

· Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach w zakresie usuwania azotu; czas realizacji 2003-2004 na planowaną kwotę 5.000.000 zł,

· Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach o 1.000 m3 na dobę; czas realizacji 2005-2012 na planowaną kwotę 10.000.000 zł,

· planowany łączny koszt projektu na lata 2002-2011 wynosi 15.025.000 zł z planowanymi źródłami finansowania: budżet gminy, UE, WFOŚiGW,
· w roku 2003 wykonano częściowo zadanie w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków na kwotę 33.000 zł z budżetu gminy. Pozostałe zadania nie wykonano.
· w planach: koncepcja kanalizacji w ramach Związku „Puszcza Zielonka”.


Zgodnie z opracowaną w 2003 koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej i przygotowywanym projektem w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oczyszczalnia ścieków jest przewidziana do likwidacji i zmiany jej funkcji na przepompownie oraz zrzutnię ścieków. 


Koncepcję opracowała firma ESKO na zlecenie AQANETU. Gmina Pobiedziska nie poniosła kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji. Obecnie oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodno prawne:

· typ, rodzaj oczyszczalni mechanicznie biologiczna,

· RLM 15184,

· docelowa przepustowość 840 m3/d max,

· pozwolenie wodno-prawne WS.XII-6223-11-35/2003 z dnia 2003.07.10,

· ilość obecnie dopływających ścieków 650 m3/d.

Projekt 1.2.2……Dalsza kanalizacja gminy

· Monitoring przyłączy oraz oczyszczenie kanałów sanitarnych i deszczowych; planowany czas realizacji rok 2003 z planowanymi kosztami w wysokości 100.000 zł z budżetu gminy z zakładu Komunalnego. Zadania nie wykonano,

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Czerniejewska-Klasztorna w Pobiedziskach; planowany czas realizacji 2003-2004 na kwotę 1.800.000 zł ze środków budżetu gminy, powiatu i WFOŚiGW. Zadanie pozostaje do realizacji: projekt 2007/2008 rok, a lata 2008-2010 realizacja zadania,

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej na osiedlu przy ulicy Armii Poznań; planowany czas realizacji lata 2003-2004 na kwotę 4.100.000 zł z planowanymi źródłami finansowania: budżet gminy i WFOŚiGW. W roku 2004 wybudowano kanalizację łącznie z przykanalikami - sieć sanitarna o długości. 1,38 km i zrealizowano 74 przyłącza na kwotę łączną 2.444.581 zł (z tego: budżet gminy 2.354.581 zł i 90.000 zł ze środków ZPORR),

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej odcinka drogi pomiędzy ulicami: Poznańską-Radosną w Pobiedziskach; planowany czas realizacji lata 2003-2004 na kwotę 700.000 zł z budżetu gminy i WFOŚiGW. Rzeczywisty czas realizacji projektu  zadania w roku 2007 na kwotę 50.000 zł a budowa kanalizacji w roku 2008 -2010 ;źródło finansowania budżet gminy. Wartość inwestycji 850 000 zł, planowana jest budowa 1600 mb kanalizacji sanitarnej i 806 mb kanalizacji deszczowej,

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Goślińska, Nowa w Pobiedziskach; planowany czas realizacji 2003-2004 na kwotę 1.100.000 zł ze środków budżetu gminy, powiatu i WFOŚiGW. Rzeczywisty czas realizacji rok 2006 na kwotę 393.991,60 zł jako kanalizacja ulic Nowej i Na Stoku (o długości 0,89 km z 24 przykanalikami) ze środków budżetu gminy i WFOŚiGW z 25% umorzeniem. Lata 2009 – 2010 kanalizacja ulicy Goślińskiej, w ramach zadania ZM Puszcza Zielonka,
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dla miejscowości Pomarzanowice i jej przysiółków; planowany czas realizacji lata 2003-2005 a koszt oscyluje na kwotę 12.000.000 zł, planowanymi źródłami finansowania są: budżet gminy, WFOŚiGW, powiat, UE, AWRSP. Wartość inwestycji 4.722.410 zł, źródła finansowania: 25 % z budżetu gminy i 75% ze ZPORR. Do realizacji zadania przystąpiono w 2004 r. a zakończono w roku 2007. Wykonano w tym zakresie 12.5 km sieci kanalizacyjnej i 214 przykanalików,

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dla osiedla Letnisko-Leśne; planowany czas realizacji lata 2005-2012 na kwotę 30.000.000 zł a źródłem finansowania zadania są: budżet gminy, WFOŚiGW, UE. Zadanie wykonano w części w roku 2005 na kwotę 1.690.081 zł a rzeczywistym źródłem finansowania były: budżet gminy i NFOŚiGW z kwotą 1.280.000 zł; umorzenie 50%). Wykonano 5906 mb kolektorów i 10 przyłączy.  

· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dla Biskupic, Jerzykowo i Bugaja: planowany czas realizacji lata 2005-2012 z kosztem 30.000.000 ze źródłami finansowania; budżet gminy, WFOŚiGW, UE. Zadanie nie wykonano. W planach: koncepcja kanalizacji w ramach Związku „Puszcza Zielonka”,

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Przygotowywany projekt na budowę sieci kanalizacyjnej. Termin realizacji zadania do 2012. Wartość zadania dla Gminy Pobiedziska ok. 120 mln zł, długość kolektorów 105 km,

· Budowa oczyszczalni lokalnych dla większych jednostek i skupisk osadniczych; planowany czas realizacji lata 2003-2012 na koszt łączny 500.000 zł z budżetem gminy, WFOŚiGW oraz UE jako planowanymi źródłami finansowania. Zadanie niewykonane. W planach: koncepcja kanalizacji w ramach Związku „Puszcza Zielonka”

Koncepcja zawiera plany dotyczące lokalizacji ewentualnych oczyszczalni ścieków. W budżecie na 2008 rok zapewniono środki na uruchomienie programu i finansowanie zadań.

Zadania w zakresie kanalizacji wykonane poza zapisami w strategii

w latach 2003 - 2007:
· Budowa kanalizacji do ulicy Poznańskiej ( przejście pod trasą krajową nr 5); rzeczywisty czas realizacji rok 2003 z rzeczywistym kosztem na kwotę 710.340 zł o długości 1.618,81 mb z przepustem pod torami i przepompownią. Źródłami finansowania były budżet gminy i WFOŚiGW z dofinansowaniem na kwotę 90.000 zł,

· Budowa kanalizacji w miejscowości Kociałkowa Górka; rzeczywisty czas realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej to rok 2004 na sumę 340.877 zł (o długości 2,34 km). Zadanie sfinansowano z budżetu gminy,

· Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Krótkiej; faktyczny czas realizacji rok 2005 na kwotę 199.981 zł (o długości 0,16 km wraz z 7 przykanalikami). Źródłem finansowania były: budżet gminy i pożyczka WFOŚiGW (umorzenie 89.000 zł).

· Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Krętej o długości 460 mb oraz 30 przyłączy. Wartość inwestycji 271.050 zł.

Projekt 1.2.3……Poprawa stanu sieci wodociągowej
· Opracowanie programu gospodarki wodnej gminy Pobiedziska; planowany czas realizacji 2003 rok z planowanym kosztem na sumę 20.000 zł, źródło finansowania budżet gminy i Zakład Komunalny. Zadanie wykonano w roku 2004 przy współfinansowaniu z budżetu gminy i Zakładu Komunalnego,

· Budowa sieci wodociągowej Wagowo – POD; planowany rok 2003 z kosztem realizacji zadania na kwotę 320.000 zł, źródłami finansowania-budżet gminy, środki prywatne, ARiMR, UE. Zadanie nie wykonano.

· Dokonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej pod katem wymiany sieci z rur AC na sieć PCV; planowany czas realizacji rok 2004 na kwotę 15.000 zł z budżetu gminy jako źródła finansowania. Po przeprowadzonej bez kosztowo inwentaryzacji stwierdzono, że w 2007 roku na terenie gminy znajduje się 12 ? 150 mb wodociągów ułożonych z rur AC,

· Połączenie stacji i sieci wodociągowych w jeden system wodny; lata realizacji 2004-2006 na kwotę 402.000 zł z finansowaniem z budżetu gminy, ARiMR, UE. 

Wszystkie Stacje uzdatniania wody są spięte w jeden system z wyjątkiem Stacji w Górze. W 2003 roku wykonano połączenie Stęszewko – Tuczno o długości 507 mb za kwotę 21.853 zł, a w 2005 roku tranzyt Jerzyn – Biskupice, o długości 1756 mb za kwotę 125.318 zł. Dodatkowo wykonano tranzyt Pobiedziska – Kapalica - Nowa Górka - Kociałkowa Górka – Stara Górka – Zbierkowo. Dzięki tym inwestycjom nie ma obecnie problemów z zaopatrzeniem w wodę w okresie letnim. 

· Budowa sieci wodociągowej Pobiedziska – Kapalica - Nowa Górka – Zbierkowo planowany czas realizacji lata 2004-2005 na kwotę 240.000 zł, źródła finansowania: budżet gminy, ARiMR, UE oraz środki prywatne. Zadanie wykonano w latach 2004-2005 na kwotę 242.000 zł; długość 3,996 km i 14 przyłączy; oprócz tego wymieniono również sieć wodociągową w Kociałkowej Górce za kwotę 159.000 zł. Na ww. zadania otrzymano dofinansowanie z ANR w wysokości 300 000 zł. 

· Budowa sieci wodociągowej Pruszewiec; planowany okres realizacji lata 2005-2006 na kwotę 200.00 zł z budżetem gminy, ARiMR, UE oraz środkami prywatnymi jako źródłami finansowania zadania. Zadanie wykonano w roku 2004 na sumę 123.959 zł (o długości 1,95 km i 32 przyłącza) z budżetu gminy i partycypacji mieszkańców.

Zadania w zakresie poprawy stanu sieci wodociągowej wykonane poza zapisami w strategii w latach 2003-2007:
· Budowa sieci wodociągowej ulicy Pogodnej i Śliwkowej w Biskupicach; wykonano w roku 2003 na kwotę 24.950 zł z budżetu gminy (o długości 290 mb z 13 przyłączami o długości 178 mb),

· Budowa sieci wodociągowej w Promnie; wykonano w roku 2003 na sumę 57.743 zł z budżetu gminy (o długości 1.859 mb z 10 przyłączami),

· Budowa sieci wodociągowej ulicy Bocznej-Poznańskiej w Pobiedziskach; zadanie wykonano w roku 2003 na kwotę 178.158 zł z budżetu gminy (o długości 2.424 mb z 64 przyłączami o długości 768,5 mb),

· Budowa sieci wodociągowej ulicy Kaczyńska, Poznańska; wykonanie rok 2003 na kwotę 54.907 zł z budżetu gminy (o długości 665 mb z 14 przyłączami),

· Budowa sieci wodociągowej w ulicy Niecałej; zadanie zrealizowano w roku 2004 a koszt rzeczywisty wynosił 23.371 zł; źródło finansowania budżet gminy. Długość sieci 603,41 mb. 

· Budowa sieci wodociągowej POD (Mieszka i os. Gen. Świerczewskiego); rok wykonania 2004 z kwotą 125.139 zł. Zadanie finansowane z budżetu gminy. Długość sieci 2,378 km 

· c.d. budowy sieci wodociągowej ulicy Pogodnej i Śliwkowej w Biskupicach; zadanie kontynuowano w roku 2004 i wydatkowano na nie kwotę 131.000 zł z budżetu gminy (o długości 1,97 km i 31 przyłączy),

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Górka; realizacja zadania rok 2005 na kwotę 172.432 zł z budżetu gminy. Długość 3,5 km i 14 przyłączy,

· Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do Kapalicy – koszt 308.000zł dofinansowanie SAPARD 154.000 i budżet gminy,

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stęszewko-Jerzyn; wykonanie rok 2005 z kwotą 129.309 zł z budżetu gminy. Długość 2,689 km i 59 przyłączy,

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotniczki; realizacja zadania 2006 rok na kwotę 80.000 zł z finansowaniem z budżetu gminy. Długość 0,768 km i 18 przyłączy,

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołata; realizacja zadania w roku 2006 2007 na kwotę 48.899 zł. Zadanie sfinansowane z budżetu gminy. Długość 0,379 km i 13 przyłączy,

· Budowa sieci wodociągowej w m. Uzarzewskie Huby; zadanie wykonano w roku 2006 i sfinansowano z budżetu gminy. Długość 2,373 km i 15 przyłączy. Wartość inwestycji– 227.000 zł,

· Budowa sieci wodociągowej w m. Wronczynek; sfinansowane z budżetu gminy. Długość 3,076 km i 11 przyłączy. Wartość inwestycji – 200.000 zł,

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj, zadanie sfinansowane z budżetu gminy. Długość 0,434 km i 13 przyłączy, wartość inwestycji 66.202 zł,

· Budowa sieci wodociągowej ulicy Okrężnej; realizacja w roku 2007 na kwotę 28.272 zł z budżetu gminy. Długość 0,300 km,

· Budowa sieci wodociągowej w m. Kuracz; zadanie wykonane i sfinansowane w roku 2007 na sumę 66.709 zł. Długość 0,700 km.

Projekt 1.2.4 …….Poprawa zaopatrzenia w wodę

· Wymiana złoża filtracyjnego na Stacjach Uzdatniania Wody w Górze i Biskupicach; czas realizacji zadania rok 2003 na kwotę 30.000 zł, źródło finansowania: budżet gminy i budżet Zakładu Komunalnego. Zadanie zostało wykonane w 2003 roku,

· Wymiana złoża filtracyjnego i modernizacja SUW Jerzyn; planowane zadanie na rok 2003 na kwotę 15.000 zł; źródło finansowania budżet gminy i budżet Zakładu Komunalnego. Zadanie w trakcie realizacji,

· Modernizacja części elektrycznej SUW w Latalicach; planowany czas realizacji zadania rok 2003 na kwotę 20.000 zł; źródło finansowania budżet gminy i budżet Zakładu Komunalnego. Zadanie zostało wykonane w 2003 roku,

· Montaż dwóch zbiorników retencyjnych w SUW w Biskupicach; planowany okres realizacji 2003-2004 na kwotę 300.000 zł, źródło finansowania: budżet gminy, środki UE, WUM. Zadanie zbędne do wykonania po połączeniu Biskupic z Jeżynem,

· Wymiana filtrów i sprężarki w SUW w Pobiedziskach; czas realizacji 2005 rok na sumę 320.000 zł, źródło finansowania: budżet gminy, środki UE, budżet Zakładu Komunalnego. Zadanie zostało wykonane w 2005 roku,

· Wymiana urządzeń (filtry i armatura) w SUW w Biskupicach; planowany czas realizacji rok 2007 na kwotę 250.000zł, źródło finansowania: budżet gminy, środki UE, budżet Zakładu Komunalnego. Armaturę wymieniono częściowo w 2006 roku,

· Wymiana pomp i remont SUW w Stęszewku; czas realizacji 2004 rok na sumę 25000 zł: budżet gminy i ZK. Zadanie zostało wykonane w 2007 roku,

· Dodatkowo wykonano w roku 2004 kompleksową modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Tucznie.

Projekt 1.2.5……Rozwój systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych

· Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami; planowany okres realizacji lata 2003-2004 na sumę 20.000 zł ze środków budżetu gminy. Opracowano plan gospodarki odpadami – uchwała XLVII/404/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Pobiedziska. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,

· Wdrożenie systemu segregacji odpadów w gminie; planowany okres realizacji lata 2003-2012 na kwotę 150.000 zł, planowane źródło finansowania zadania: budżet gminy, powiat.

System selektywnego zbierania surowców wtórnych na terenie gminy Pobiedziska odbywa się za pośrednictwem zbiorczych punktów (zestawów pojemników) gromadzenia odpadów tzw. "centra zbiórki". W skład zestawów wchodzą pojemniki do zbiórki:

· makulatury (pojemnik niebieski),

· tworzyw sztucznych (pojemnik żółty),

· szkła białego (pojemnik biały),

· szkła kolorowego (pojemnik zielony).

Z roku na rok zwiększa się ilość zbiorczych punktów zbiórki surowców wtórnych, m. in. w roku 2007. zakupiono 8 zestawów (32 sztuki) pojemników. Obecnie gmina posiada 54 zestawy pojemników, które zlokalizowane są na całym obszarze jej działania.


Zakupiono również pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały ustawione na terenie składowiska odpadów w m. Borówko. Na składowisku przyjmowane jest szkło opakowaniowe (oddzielnie białe i kolorowe), makulatura, opakowania z tworzyw sztucznych oraz puszki po napojach i żywności. Na składowisko można także dostarczyć zużyte baterie i akumulatory, które gromadzone są w specjalnych pojemnikach. Nadto, wszystkie szkoły zlokalizowane na terenie gminy Pobiedziska zostały wyposażone w specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii. Pojemniki na zużyte baterie zostały także ustawione na terenie Zakładu Komunalnego, przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska. 


Rozwinięta została też selektywna zbiórka odpadów, zbieranych w formie tzw. wystawki. Dwa razy w roku Zakład Komunalny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nieodpłatnie na składowisko można dostarczyć również zużyte lampy i świetlówki. Odpłatnie przyjmowane są zużyte opony, papa odpadowa, odpady po budowach (gruz betonowy i ceglany). Na terenie składowiska znajdują się również specjalistyczne pojemniki do przeterminowanych leków, puszek po farbach, opakowań po olejach silnikowych i innych płynach samochodowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Zbierane selektywnie odpady odbierane są z terenu składowiska przez specjalistyczne firmy i organizacje odzysku odpadów. 


Dodatkowo wiosną 2008 roku w punktach zbiórki surowców wtórnych, zlokalizowanych w pobliżu osiedli domów jednorodzinnych, pojawią się również dodatkowe pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych – trawy. 


Pracownicy UMiG oraz Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach, uczestniczyli w kilku spotkaniach z przedstawicielami firm lub zakładów komunalnych, obsługujących kompostownie na terenie woj. wielkopolskiego (m. in. Tarnowo Podgórne – Rumianek, Czarnków, Piła) w celu szerszego zapoznania się z przedmiotowym tematem. Z wstępnych rozmów wynika, że istnieje możliwość przekazywania zgromadzonych w przyszłości na naszym składowisku odpadów biodegradowalnych do kompostowni w m. Rumianek.


Trwają również rozmowy nad ewentualnym wybudowaniem kompostowni na terenie gminy Pobiedziska. W tym celu gmina nawiązała kontakt z Akademią Rolniczą w Poznaniu.

Projekt 1.2.6……Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu  

                              rewitalizacji centrum miasta

· Odnowienie elewacji budynków komunalnych (ilość 17 obiektów); planowany okres realizacji zadań lata 2003-2012, źródło finansowania budżet gminy, budżet Zakładu Komunalnego i środki zewnętrzne. W roku 2005 wykonano kompleksowy remont budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 18 (tzw. Strażnica); 
· Wykonano również: budynki mieszkalne Rynek 20, Rynek 6, Jagiełły 30, Kostrzyńska 14,
· Częściowo wykonano remont elewacji budynku Kiszkowska 2,
· Na 2009 rok zaplanowano budynek Kostrzyńska 15; na 2010 rok budynki: Rynek 12, Odnowiciela 11 i Kostrzyńska 16; na 2011 rok budynek Jagiełły 27, a na 2012 rok budynek Odnowiciela 20.
Program 1.3.      Oświata, edukacja, kultura 
Projekt 1.3.1…… Budowa Szkoły w Pobiedziskach 

· Zamiast budowy szkoły w ostatnich latach systematycznie modernizowano kompleks oświatowy położony przy ulicy Kostrzyńskiej, m. in. :

· wyremontowano i wyposażono kuchnię szkolną zgodnie z normą HACCP,

· w budynku nr 1 kompleksowo wyremontowano wszystkie sanitariaty, korytarze szkolne i klatki schodowe; odnowiono większość izb lekcyjnych, pomieszczeń gospodarczych i gabinetów; ocieplono dach i ułożono na nim nową warstwę papy termozgrzewalnej; wymieniono drzwi oraz całość stolarki okiennej; ocieplono, otynkowano i pomalowano cały budynek oraz zmodernizowano instalację wodno – kanalizacyjną,

· w budynku nr 2 wymieniono okna w mieszkaniach nauczycieli, wymalowano wszystkie klasy i korytarz szkolny; odbudowano kominy oraz kompleksowo zmodernizowano przyziemie, dzięki czemu przejęło ono funkcję świetlicy szkolnej i umożliwiło rozbiórkę tzw. baraku; wykonano modernizację zatoki autobusowej oraz zbudowano parking dla samochodów osobowych,

· w budynku nr 3 przeprowadzono remont tzw. małej sali gimnastycznej; wymalowano i odnowiono większość izb lekcyjnych oraz uruchomiono nowe sanitariaty z natryskiem,

· wody opadowe z dachu odprowadzono bezpośrednio do kanalizacji deszczowej,

· kompleksowo odnowiono zaplecze sali gimnastycznej z sanitariatami, pokojami dla nauczycieli wychowania fizycznego i szatniami; zmodernizowano i częściowo ocieplono tzw. łącznik; ocieplono dach sali gimnastycznej oraz wymieniono system wentylacyjny,

· w budynku nr 4 odmalowano izby lekcyjne, wyremontowano schody wejściowe oraz wymieniono kocioł C.O.,

· utwardzono kostką betonową teren boiska szkolnego łączący budynki nr 1,2 i 3,

· wymieniono rurociąg kanalizacyjny; zaizolowano cieplik przesyłowy między budynkami szkolnymi oraz rozpoczęto modernizację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Projekt 1.3.2…… Budowa Obiektów Sportowych 

· dokończono budowę dwóch sal gimnastycznych dla ZS w Jerzykowie i Letnisku. Dla tych szkół wybudowano dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, oraz zagospodarowano w sposób kompleksowy tereny sportowe wokół ich położone. Zadania te były finansowane z budżetu gminy na kwotę 1.993.015 zł,
· przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej we Wronczynie obejmujący ocieplenie, wymianę okien, malowanie oraz gruntowne odnowienie podłogi. Remont kosztował 139.400 zł, 
· zlecono wykonanie dokumentacji nowej Sali Sportowej wraz z boiskami dla Zespołu Szkół w Pobiedziskach i zabezpieczono na budowę tego zadania kwotę 8.683.184 zł w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Pobiedziska, 
· wprowadzono obowiązkową nauką pływania (programem objęto wszystkich uczniów klas V SP), 
· od 2008 roku rozpoczął działalność Ośrodek Sportu i Rekreacji, który powstał w wyniku restrukturyzacji Ośrodka Kultury i Sportu. Podjęcie tej decyzji powinno sprzyjać zintensyfikowaniu rozwoju sportu w gminie Pobiedziska i lepszemu wykorzystaniu gminnej bazy sportowej.
Projekt 1.3.3……Międzynarodowa współpraca młodzieży, nauka języków obcych
· w prawie wszystkich gminnych placówkach oświatowych nauka języka angielskiego jest prowadzona od klasy zerowej lub pierwszej SP,
· w trzech gimnazjach prowadzona jest nauka dwóch języków obcych,
· w wielu placówkach nauka języka angielskiego i niemieckiego jest dodatkowo rozwijana w formie zajęć pozalekcyjnych,
· organizowany jest corocznie Gminny Konkurs Języka Angielskiego Szkół Podstawowych,
· w 2006 roku utworzono w Zespole Szkół w Pobiedziskach ze środków EFS nowe laboratorium językowe,
· na przestrzeni ostatnich lat ZS na Letnisku rozwinął kontakty zagraniczne. Gościł m.in. studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego ze Szwecji; sportowców, uczniów, nauczycieli i trenerów z Australii, Stanów Zjednoczonych, Boliwii i Francji; zespół artystyczny z Białorusi, oraz nawiązał współpracę ze Szkołą Realną z Marktheidenfeld w Bawarii, dzięki której doprowadzono do wymiany uczniów i nauczycieli,
Projekt 1.3.4…… Rozwój społeczeństwa informacyjnego (w tym pracownie komputerowe)

· w gminnych placówkach oświatowych i instytucjach kultury w ramach realizacji różnych programów polskich i europejskich utworzono szereg pracowni komputerowych, centrów multimedialnych, a od 2008 roku jedno centrum kształcenia na odległość w Jerzykowie,
· w zakresie posługiwania się komputerem przeszkolono zdecydowaną większość nauczycieli szkół; zadanie to sfinansował w całości samorząd gminny Pobiedziska,
· kolejnym etapem informatyzacji gminy będzie utworzenie ogólnodostępnych punktów internetowych, tzw. info - kiosków. Zadanie to gmina zamierza realizować w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.
Projekt 1.3.5…… Rozwój szkolnictwa integracyjnego 

· wszystkie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym zostały objęte różnymi formami nauczania. W większości placówek dzieci z deficytami rozwoju objęte są gimnastyką korekcyjną, zajęciami wyrównawczymi i logopedycznymi, a dzieci chore nauczaniem indywidualnym,
· we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przystosowano i odnowiono pomieszczenia w budynku przedszkolnym zajmowane przez Stowarzyszenie na potrzeby oddziału integracyjnego i salki rehabilitacyjnej. Wymieniono m.in. ogrzewanie i oświetlenie oraz założono nową instalację elektryczną. Nad wejściem głównym zamontowano zadaszenie, a oddział wyposażono w mebelki przystosowane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
· zdecydowanie poprawiono współpracę szkół i władz samorządowych z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, szczególnie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
· uwzględnia się też potrzeby osób niepełnosprawnych w realizowanych inwestycjach, prowadzonych remontach i zakupach, np. przedszkole w Biskupicach jest wyposażone w dodatkową kabinę sanitarną dla osoby niepełnosprawnej,
· w szkole w Węglewie, w której kształci się większość dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pobiedziska, zmodernizowano podjazd, schody wejściowe i drzwi; wykonano specjalną rampę dla wózków inwalidzkich i oddano do użytku nowoczesną łazienkę. W 2008 roku zostanie zamontowana winda i dokonana przebudowa tzw. ganku,
· zakupiony przez gminę autobus jest przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, a od 1.09.2006 roku uruchomiono, dodatkowy, specjalistyczny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół położonych na terenie gminy Pobiedziska,
· od 2006 roku tj. Roku Niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska, dzieci i młodzież niepełnosprawna jest zapraszana do udziału w koncertach i najważniejszych imprezach gminnych, takich jak: spotkanie noworoczne burmistrza, czy Dni Pobiedzisk. Daje jej to możliwość publicznego zaprezentowania swoich uzdolnień i efektów pracy.
Projekt 1.3.6. …..Rozwój opieki przedszkolnej

· w 2006 roku rozpoczęto budowę przedszkola dla rejonu Biskupic i Jerzykowa, planowanego na lata 2008 – 2010. W roku 2008 zostanie zakończona realizacja tego zadania po wykonaniu III etapu budowy. Całość inwestycji zamknie się kwotą 1.390.000 zł,
· od 1 września 2006 roku w ZS w Jerzykowie uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny dla sześcioletnich dzieci zamieszkałych na terenie Bugaja i Jerzykowa. Z tym dniem zostało uruchomione również prywatne przedszkole, które poszerza zakres i rodzaj oferowanej w gminie edukacji i opieki przedszkolnej. Działalność tej placówki jest w części finansowana ze środków finansowych gminy Pobiedziska, 
· w związku z zapotrzebowaniem społecznym uruchomiono także w Przedszkolu w Pobiedziskach dwa dodatkowe oddziały popołudniowe o wydłużonym okresie pobytu dzieci.
Zakres zrealizowanych zadań przekracza cele założone w ww. projekcie. 

Projekt 1.3.7…..Program wspierania rozwoju artystycznego, naukowego i sportowego dzieci i młodzieży 

· organizowane są cykliczne spotkania z muzyką, zajęcia teatralne, koncerty muzyczne oraz gminne konkursy i olimpiady,
· prowadzone są dodatkowe zajęcia polonistyczne, przyrodnicze, plenery plastyczne, zajęcia flażoletowe, językowe i turystyczne,
· szkoły z dobrym rezultatem przygotowują uczniów do konkursów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych. Nasi uczniowie odnoszą także sukcesy na poziomie województwa i kraju. Są finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, Wojewódzkiego Konkursu Białych Piór, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, Okręgowej Olimpiady Geograficznej i Ekonomicznej. Zajęli III miejsce w Krajowym „Festiwalu baśni, bajek, legend i podań” oraz I miejsce w „Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce”. Zdobywają również wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” oraz Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego (12 miejsce na 1250 uczestników)
· uczniowie promujący swoimi osiągnięciami naszą gminę, otrzymują w czasie największych imprez gminnych Specjalną Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.
Nie zorganizowano natomiast systemu stypendialnego dla młodych talentów naukowych, artystycznych i sportowych 

Projekt 1.3.8…… Rozwój sieci gminnych instytucji kultury 

· Dopiero od 2008 roku, po restrukturyzacji OKiS, zmianach statutów gminnych instytucji kultury i zabezpieczeniu środków finansowych na rozwój klubów środowiskowych powstały realne możliwości do rozwoju sieci gminnych instytucji kultury. Jeżeli polityka gminy będzie konsekwentnie realizowana w tym zakresie, to zgodnie z przyjętymi założeniami, realizacja tego zadania do 2012 roku zostanie w pełni wykonana.

Projekt 1.3.9..…..Edukacja proeuropejska 

· w większości szkół utworzono kluby europejskie, które upowszechniają wiedzę o UE oraz organizują różnego rodzaju imprezy promujące wiedzę o możliwościach i prawach obowiązujących w zjednoczonej Europie,
· szkoły zabiegają i pozyskują środki unijne na realizację różnych projektów edukacyjnych np. na zajęcia pozalekcyjne, na nowe pracownie komputerowe i centra multimedialne – środki z EFS oraz z PAOW na remonty obiektów szkolnych.
Program 1.4.:       Opieka społeczna i zdrowotna
Projekt 1.4.1……Profilaktyka stomatologiczna w szkołach 

· Nie jest to zadanie gminy i jako takie nie może być finansowane z budżetu.

Projekt 1.4.2……Zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie

· Budowa każdego roku jednego budynku komunalnego o pow. 129 m2 lekkiej konstrukcji, z trzema mieszkaniami; planowany okres realizacji lata 2003-2012 z łącznym kosztem projektu 1.273.230 zł (po 127.323 zł przez 10 lat). Planowane źródło finansowania projektu-budżet gminy. 

W roku 2008 podjęte zostały konkretne działania w celu rozpoczęcia budowy mieszkań socjalnych. Zapoznano się z funkcjonalnością mieszkań socjalnych wykonanych w technologii modułowej. Technologia ta gwarantuje bardzo szybką i sprawną realizację inwestycji oraz ich niskie koszty. W budżecie gminy na rok 2008 zabezpieczono kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budynku. Natomiast kwoty po 500.000 zł zawarte w WPI w kolejnych dwóch latach pozwolą na realizację budownictwa socjalnego. Zarezerwowane środki pozwolą na rozpoczęcie budowy kontenerowych mieszkań socjalnych już w 2008 roku. 

Projekt 1.4.3. …..Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych i chorych 

· Powstanie Domu Dziennego Pobytu na 150 miejsc ( w tym 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi ); planowany okres realizacji zadania lata 2008 – 2012, wartość 13 500 000 zł 

W 2007 roku rozpoczęto - konsultacje z gminami Kostrzyn i Swarzędz, radnymi powiatu poznańskiego, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - E. Bijaczewską, dyrektorem Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - L. Wrocińską - Sławską oraz Wojewodą Wielkopolskim P. Florkiem w sprawie utworzenia Centrum Aktywności Społecznej w Stęszewku ( dawna harcówka), w ramach którego planuje się uruchomienie m.in. 

- Środowiskowego Domu Samopomocy – dzienny ośrodek wsparcia dla osób chorych psychicznie, nie wymagających leczenia szpitalnego  

- Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, ze wskazaniem do warsztatów 

- Klubu Edukacji Wiejskiej 
- uruchomienia dwóch mieszkań chronionych. 
O ile składane obietnice zamienią się w konkretną pomoc finansową i organizacyjną to będzie realna szansa na zagospodarowanie zaniedbanych przez harcerzy i odzyskanych przez gminę obiektów w Stęszewku.  

Program 1.5. :   Bezpieczeństwo  

Projekt 1.5.1. …..Realizacja programu „ Bezpieczna gmina”  

· Ustawienie na stałe w budynku szkolnym w Pobiedziskach agregatu prądotwórczego; planowany okres realizacji 2003 rok, wartość 4000 zł 

W tym zakresie wykonano profesjonalne, zewnętrzne przyłącze energetyczne, które umożliwia w każdej chwili podłączenie odpowiedniego agregatu. Natomiast nie zakupiono agregatu, gdyż nie wygospodarowano w szkole takiego miejsca w którym mógłby on być ustawiony na stałe. W tej sytuacji należy się zastanowić, czy w agregatorownię dla całego kompleksu sportowego nie powinna być wyposażona nowa hala sportowa w Pobiedziskach. 

· Wyposażenie gminnych obiektów publicznych w monitorowane przez policję lub firmy ochroniarskie systemy alarmowe; planowany okres realizacji 2003-200, wartość ok. 20 000 zł 


Zdecydowana większość gminnych budynków użyteczności publicznej została 
wyposażona w 
systemy alarmowe, a szkoły: na Letnisku, w Jerzykowie i w 
Pobiedziskach oraz budynki Zakładu Komunalnego, w rozbudowane systemy 
monitoringu wizyjnego. 

· Budowa telewizyjnego systemu monitorowania miasta; planowany okres realizacji zadania 2003-2012 , wartość 80 000 zł  
Zawarto umowę z Biurem Ochrony „ Sezam” na prowadzenie działań interwencyjnych i obserwacyjnych poprzez kamery wizyjne na terenie gminy, w następujących miejscach:

- ul. Rynek – 2 kamery w tym jedna obrotowa,

- ul. Kostrzyńska – 3 kamery – OK i Szkoła 

- ul. Dworcowa – 1 kamera – na budynku Dworca

- ul. K. Odnowiciela – 1 kamera

- skrzyżowanie ul. Jagiełły z ul. T. Kościuszki – 1 kamera

System dodatkowo uzupełniają 3 kamery na Dworcu opłacane przez PKP, które zrezygnowało w chwili obecnej z ich opłacania. 

· Szkolenia pracowników urzędu, policji, oraz podległych jednostek, którzy mają kontakt z młodzieżą zakresie profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej oraz w zakresie przeciwdziałania agresji oraz realizacja programów profilaktyki przeciwdziałającej zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego; planowany okres realizacji zadań -  lata 2003 – 2012 , wartość 130 000 zł  

Zadanie realizowane systematycznie i w miarę potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących w gminnych placówkach oświatowych  
Projekt 1.5.2……Remonty strażnic OSP

· Wszystkie założone w tym projekcie zadania zostały w pełni zrealizowane. Systematycznie prowadzono remonty strażnic OSP przy bardzo dużym zaangażowaniu społecznym.  Wybudowano wspólnie ze strażakami  nową strażnicę w miejscowości Biskupice. Wartość tej inwestycji wyniosła 413 000 zł ( w tym praca i środki ochotników 175 107 zł), do wykonania pozostało tylko ocieplenie budynku. Poza tym ochotnicy z Węglewa, wybudowali przy wsparciu gminy praktycznie nową strażnicę, która służy także realizacji celów edukacyjnych Szkoły Podstawowej.  Wartość przeprowadzonych prac remontowo – budowlanych oszacowano na 215 003 zł ( w tym praca i środki strażaków 115 000 zł ) . Do wykonania pozostało ocieplenie budynku. 

Projekt 1.5.3…… Wzmocnienie Obrony Cywilnej  

Na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska radiowym systemem alarmowania objęte są:

· Pobiedziska – syrena alarmowa na bibliotece ul. Kościuszki,

· Pobiedziska – syrena na budynku zakładów Synteza przy ul. Fabrycznej,

· Biskupice – syrena na budynku remizy OSP.

Syreny te można włączać drogą radiową. Niestety nie udało uruchomić dodatkowych punktów alarmowania. W związku z nasileniem występowania zjawisk atmosferycznych o charakterze klęsk żywiołowych konieczne staje się: rozwijanie alarmowego systemu powiadamiania mieszkańców, dalsza rozbudowa stanowiska zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków finansowych. 


Zarządzeniem Burmistrza nr IV/485/2005 z dnia 23.11.2005 roku zostało zorganizowane stanowisko kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego funkcjonuje w godzinach pracy urzędu oraz po godzinach pracy – tel. po godzinach pracy – 0695214156, 061 6334017. 

Cel strategiczny 2:    Wspieranie rozwoju gospodarczego
Program 2.1. :   Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Projekt 2.1.1……System ulg podatkowych oraz innych preferencji dla  

                              powstających zakładów

· Przygotowanie standardowych procedur postępowania wobec potencjalnych inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy; Planowany czas realizacji lata 2003-2012, koszt roczny realizacji zadania 50.000 zł przez okres 10 lat a planowane źródło finansowania – budżet gminy. Efekt: od 2007 roku podejmowane są uchwały o ulgach inwestycyjnych dla podmiotów gospodarczych.

Projekt 2.1.2..…Wspieranie działalności samorządów i podmiotów 

                            gospodarczych

· Promowanie miejscowych podmiotów gospodarczych współpracujących władzami samorządowymi gminy Pobiedziska; planowany czas realizacji lata 2003-2012 po 4.000 zł przez okres 4 lat; planowane źródło finansowania; budżet gminy, zainteresowane podmioty gospodarcze,
· Organizowanie wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, wystaw i targów przedstawiających ofertę gospodarczą gminy Pobiedziska oraz wspieranie udziału pobiedziskich przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych targach, konkursach i wystawach; planowany czas realizacji lata 2003-20012 po 50.000 zł przez okres 10 lat. Planowane źródło finansowania: budżet gminy, lokalne organizacje gospodarcze, środki UE, 


Gmina nie ma możliwości prawnych promowania podmiotów gospodarczych na terenie Urzedu Miasta i Gminy. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wyraźnie pokazała, że gmina nie jest w stanie realizować za podmioty gospodarcze branżowej polityki marketingowej. Podejmowane próby w tym zakresie nie kończyły się sukcesem dla żadnej z zainteresowanych stron. Wolna konkurencja zmusza do dużej elastyczności, na którą nie ma żadnego wpływu samorząd gminny, tym bardziej, że obowiązujące prawo określa takie praktyki jako monopolistyczne, czy też wprost nazywa je korupcją. 

Program 2.2.:     Wspieranie rozwoju rolnictwa
Projekt 2.2.1 ……Zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych

· Wspieranie zalesień dokonywanych przez rolników na gruntach o niskiej klasie bonitacyjnej; planowany okres realizacji lata 2003-2012; koszt realizacji uzależniony od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu. Planowane źródło finansowania: budżet powiatu, środki pomocowe UE.


Zalesianie gruntów rolnych o niskim współczynniku bonitacji, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zalesienia finansowany jest ze środków unijnych. Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w porozumieniu z właściwym Nadleśnictwem. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przeznaczenie gruntów w PZP pod zalesienie.


Wygaśnięcie planów gminnych, wymogi unijne dotyczące warunków ubiegania się o udzielenie wsparcia na zalesienie gruntów oraz ceny gruntów wstrzymują rolników od podjęcia decyzji o zalesieniu gruntów. Aktualnie zalesiono ok. 5 ha gruntów rolnych 

· Zalesienia gruntów komunalnych; planowany czas realizacji lata 2003-2012 po 5.000 zł przez okres lat 10 z planowanym źródłem finansowania z budżetu gminy. 


Zalesienie gruntów komunalnych wykonywane jest w zakresie nasadzeń przydrożnych, skwerów i zieleńców.
Projekt 2.2.2. …... Edukacja rolników 
· W celu podniesienia poziomu wiedzy rolniczej a w szczególności umożliwienia rolnikom korzystania w jak największym stopniu z funduszy unijnych utworzono Technikum Rolnicze we Wronczynie. Ukończenie szkoły jest jednym z wymogów ubiegania się o środki unijne.


W ramach cyklu szkoleń „Jesień z edukacją” organizowane są szkolenia dla rolników, których tematyka przygotowuje rolników nie tylko do korzystania z funduszy unijnych lecz zapoznaje z zasadami gospodarowania zgodnymi z normami europejskimi.


Zorganizowano szereg szkoleń dla rolników i domowników odchodzących z rolnictwa, stwarzających możliwość zdobycia kwalifikacji m.in. spawacz, kierowcy różnych kategorii, kadry i płace, opiekun socjalny, doradca rolników.


Szkolenie „Agroturystyka szansą rozwoju gmin położonych przy Szlaku Piastowskim” było kierowane do rolników, którzy zamierzają uzyskać dodatkowe źródło dochodu.


W celu podniesienia poziomu wiedzy rolniczej w czerwcu 2008 roku zorganizowane będą w Łagiewnikach „Gminne dni pola”. Podczas przygotowań i trwania tych „Dni” rolnicy będą mieli możliwość zapoznania się na seminariach i odpowiednio przygotowanych poletkach z technologią upraw, nawożenia, doboru odmian, siewu i ochrony jęczmienia ozimego.

Projekt 2.2.3…..Wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego i produkcji zdrowej żywności

· Przeznaczenie terenu położonego przy ul. Poznańskiej pod przemysł rolno-spożywczy.
· Rok 2003 – 2.982 m²,

· Rok 2004 – 11.717 m²,

· Rok 2005 – 9.402 m²,

· Rok 2006 – 1.606 m²,

· Rok 2007 – 2.361 m².

· Systematyczne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego

Tereny przeznaczone pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego zostały uzbrojone we wszystkie media tj. prąd wodę, gaz, kanalizację.

· Stworzenie systemu ulg podatkowych dla firm inwestujących w rozwój przemysłu rolno-spożywczego.


Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska został stworzony system ulg podatkowych dla wszystkich inwestorów, w tym również dla tych, którzy zamierzają inwestować w rozwój sektora rolno – spożywczego. 

Projekt 2.2.4. …..Promowanie gospodarstw agroturystycznych 

Gospodarstwa agroturystyczne z terenu gminy Pobiedziska promowane są na stronie internetowej Gminy Pobiedziska, podczas imprezy turystycznej TOUR SALON, Giełdy Turystycznej, AGRO SHOW oraz podczas organizowanych imprez masowych na terenie gminy Pobiedziska.

Projekt 2.2.5……. Wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na 

                                terenie gminy Pobiedziska

· W celu usprawnienia konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Pobiedziska, Gmina Pobiedziska wstąpiła 20.01.2003 r. do Spółki Wodno-Melioracyjnej jako członek, wnosząc roczną opłatę członkowską w kwocie 49 989,00 zł. Uwzględnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  do urządzeń melioracji szczegółowej uzależnione jest od odległości nieruchomości od rowów jak również czystości wód, które mają być zrzucone do urządzeń melioracji szczegółowej.

Cel strategiczny 3: Kreowanie wizerunku gminy 

                                turystyczno-rekreacyjnej
Program 3.1:  …Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
Projekt 3.1.1 …….Rozwój bazy hotelowej i konferencyjnej

· systematycznie promowano i aktualizowano ofertę terenów inwestycyjnych – atrakcyjnych dla budowy bazy hotelowej i konferencyjnej oraz przygotowywano nowe. W chwili obecnej gmina może zaproponować inwestorom następujące tereny: nad jeziorem Biezdruchowo i jeziorem Dobre, przy skansenie i przy ulicy Długiej w Pobiedziskach , we Wronczynie i na Bugaju. 

· zakończono budowę kanalizacji na ulicy Kiszkowskiej przy której położone są atrakcyjne turystycznie tereny nad jeziorem Biezdruchowo, Uzbrojono również w kanalizację tereny przy Skansenie oraz przy ulicy Kostrzyńskiej, co znacznie podniosło ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. 

· Gmina przystąpiła do Związku Międzygminnego „ Puszcza Zielonka”, który prowadzi aktywną politykę promocji terenów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo, wyznacza nowe szlaki piesze i trasy rowerowe, oraz przygotowuje do realizacji zadanie, w wyniku, którego na terenie gminy Pobiedziska powstanie ok. 105 km kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu znacznie wzrośnie atrakcyjność turystyczna naszej gminy i jej dalszy rozwój.

Projekt 3.1.2. … Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Pobiedziska 
                     wzdłuż rynny jeziornej Tuczno-Pobiedziska

· na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć znakowanych i nieznakowanych szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych oraz szlak turystyki konnej. Prowadzą one przez tereny najbardziej atrakcyjne pod względem krajobrazowym i krajoznawczym. 

· przez gminę przechodzą 3 szlaki piesze: niebieski, zielony i żółty oraz szlaki rowerowe: szlak Poznań-Gniezno, trasa „Rowerem na Szlaku Piastowskim”, łącząca następujące miejscowości: Tuczno – Wronczyn – Złotniczki – Pomarzanowice – Latalice – Węglewo; pętla z Poznania – na terenie gminy biegnie przez Tuczno, Wronczyn, Jerzykowo, Biskupice; 

· Trasa rowerowa „Pętla na wschodzie”, która prowadzi przez następujące miejsca: Promno, okolice Jez. Góra, Tuczno, Milno, Gruszczyn, Wierzenica, Uzarzewo, Promno; 

· trasa „Dookoła Jez. Kowalskiego”; 

· dwa szlaki rowerowe na terenie Puszczy Zielonka R-2 i R-3, których trasa przebiega przez gminę Pobiedziska.

· dodatkowo przez teren gminy przebiega fragment najdłuższej w Europie trasy do uprawiania alternatywnej turystyki konnej Wilczy Szlak. Nazwa związana jest z mieszczącym się na trasie Zakładem Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Stobnicy. Szlak prowadzi ze Stęszewka na obrzeżach Puszczy Zielonki, aż do Lubniewic - malowniczej miejscowości turystycznej na Ziemi Lubuskiej.

· obecnie tworzona jest nowa trasa rowerowa nr R-12 łączący PK „Puszcza Zielonka” z PK „Promno” w ramach ZM „Puszcza Zielonka”, o długości ok. 30 km. Trasa biegnie z Krześlic przez Wronczyn, Złotniczki, Pobiedziska, Polską Wieś, Wagowo, Jezierce, Sanniki (gm. Kostrzyn), Kociałkową Górkę, Górę, Promno do Jerzykowa łącząc się z trasą R-2. Po zaakceptowaniu trasy w Nadleśnictwie Czerniejewo, rozpoczęto jej znakowanie.

Niestety do tej chwili nie udało się stworzyć ścieżki rowerowej wzdłuż rynny jeziornej Tuczno – Pobiedziska 

Projekt 3.1.3.…….Dalsza rozbudowa Skansenu Miniatur, Punkt informacji 

                       Turystycznej, Izba Tradycji Regionalnej

· planowane jest uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej w świetlicy – poczekalni na Dworcu PKP w Pobiedziskach, w którym wybrany podmiot połączy prowadzenie własnej działalności gospodarczej z promocją gminy. Niestety w tej chwili trudno przewidzieć skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań. 

· w związku z brakiem zainteresowania inwestorów nie udało się zintensyfikować działań nad rozwojem skansenu. W związku z tym należy się zastanowić nad jego dalszym funkcjonowaniem w obecnej formie. Właściwym momentem do dyskusji na ten temat było przyjęcie raportu ze zleconego audytu organizacyjnego dla OKiS w Pobiedziskach, który został przedstawiony Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska w październiku 2007 roku. W wyniku dyskusji Rada postanowiła zabezpieczyć w budżecie 2008 roku, na zadania inwestycyjne na tym terenie kwotę 100.000 zł. 

· planowane jest stworzenie wirtualnego Muzeum Regionalnego Gminy Pobiedziska , w którym zostaną zaprezentowane pamiątki historii z naszego regionu, znajdujące się w dyspozycji gminy, osób prywatnych, szkół oraz instytucji państwowych, takich jak np. Archiwum Państwowe, które już wyraziło zainteresowanie tym pomysłem. Wykonawcą utworzenia takiej strony i jej prowadzeniem zainteresowane jest Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk. Ze względu na dorobek z obchodów 750 – lecia Pobiedzisk realizacja tego pomysłu jest jak najbardziej pożądana, tym bardziej że w przewidzianej formule mogliby ją tworzyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Pobiedziska poprzez zamieszczenie na utworzonej stronie zdjęć i kopii swoich rodzinnych pamiątek.

Projekt 3.1.4. …….Organizacja szlaku kajakowego

· W tej sprawie nie podjęto żadnych działań.

Projekt 3.1.5. ……Organizacja kąpielisk i pól namiotowych

· W latach 2003-2007 zostały utworzone 3 kąpieliska nad j. Wronczyńskim Małym i j. Wronczyńskim,

· na terenie gminy istnieje wiele atrakcyjnych kąpielisk. W samym mieście zorganizowano kąpielisko miejskie nad j. Biezdruchowo, czynne w sezonie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia. Aktualnie zlecono czyszczenie dna kąpieliska, naprawę pomostu oraz remont ławek. Planuje się zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa oświetlenie wejścia na plażę, uzupełnienie sprzętu ratowniczego i wodnego oraz uruchomienie w tym sezonie dwóch punktów gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, płatnego- strzeżonego parkingu oraz ograniczenie ruchu samochodowego w pobliżu kąpieliska.

· plaże na terenie gminy:

· w Barcinku nad zbiornikiem Kowalskie, długość 200 m, szerokość 8 m,

· w Tucznie, nad jeziorem Stęszewsko-Kołatkowskim, długość 25 m, szerokość 30 m, dzika, bez jakichkolwiek urządzeń,

· nad jeziorem Tuczno, długość 15 m, pow. 500 m2, nie zorganizowana,

· wzdłuż działek letniskowych Stęszewka, długość ca 6000 m, o ograniczonym dostępie, niezagospodarowana,

· nad jeziorem Stęszewsko-Kołatkowskim w Stęszewku, EKO-Plaża, strzeżone i płatne kąpielisko z małą gastronomia i sprzętem wodnym,

· w Złotniczkach nad jeziorem Jerzyńskim, długość 35 m, szerokość 15 m, dziki biwak

· Złotniczki, nad jeziorem Jerzyńskim, mostek, długość 18 m, szerokość 
25 m, dziki biwak,

· w rezerwacie Dębiniec, długość 18 m, szerokość 6 m, pow. 1500 m2,

· nad jeziorem Dobre od ul. Klasztornej, długość 30 m, szerokość 
15 m, niezorganizowana, planowane urządzenie,

· nad jeziorami Wronczyńskimi, stanica we Wronczynie oraz dwie dodatkowe plaże,

· kąpieliska niestrzeżone w pobliżu miejscowości Jezierce nad śródleśnymi jeziorami Baba i Uli. Nad jeziorem Baba istnieje urządzone miejsce biwakowe z zadaszeniem i ławkami i stolikami,

· liczne kąpieliska nie strzeżone na terenie kompleksów leśnych.

· wdrożono system sezonowego nadzoru porządkowego nad atrakcyjnymi dla mieszkańców miejscami plażowania,

· zgodnie z propozycjami Komisji Bezpieczeństwa zawarto umowę na wykonanie wielkogabarytowych planów miasta i gminy Pobiedziska. Pierwsze dwie tablice zostały już ustawione przy dworcu PKP w Pobiedziskach, a następne w zależności od posiadanych środków ustawione będą na Letnisku, w Jerzykowie i Tucznie,

· w ramach obowiązującego prawa wspierane są inicjatywy w zakresie budowy i funkcjonowania nowych – prywatnych kąpielisk, takich jak Eko – Plaża, czy odbudowana stanica we Wronczynie. 

Projekt 3.1.6……Organizacja ścieżek edukacyjnych

· Ścieżka edukacyjna nad. J. Małym - zagospodarowanie półwyspu na jeziorze pod kątem  historycznym, turystycznym i edukacyjnym – Gmina opracowała koncepcję zagospodarowania terenów wokół j. Małego. Obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania terenów j.Małego.

· Ścieżka edukacyjna we Wronczynie. W roku 2005 została wykonana ścieżka edukacyjno - historyczna we Wronczynie. Integralnym łącznikiem ścieżki jest Izba Pamięci Maksymiliana Jackowskiego. Celem ścieżki jest propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturalnego i przyrody wsi Wronczyn, związanej z rodziną Jackowskich.
Ścieżka składa się z kilku odcinków:

· I – cmentarz przykościelny z grobem m.in. Patrona,

· II – teren zielonej szkoły nad jeziorem Wronczyńskim Małym i punktem widokowym,

· III – droga z nad jeziora Wronczyńskiego Małego nad jezioro Wronczyńskie Duże wiodąca obok dworku Jackowskich,

· IV – teren nad jeziorem Wronczyńskim Dużym z pomnikami przyrody.

W roku setnej rocznicy śmierci Patrona (2005) Zespół Szkół we Wronczynie otrzymał jego imię. W budynku szkoły znajduje się Izba Pamięci poświęcona Maksymilianowi Jackowskiemu.

· Wodna ścieżka Edukacyjna nad j. Biezdruchowo lub przy Skansenie. Dla Skansenu został opracowany plan zagospodarowania, który będzie realizowany w miarę uchwalenia przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska środków finansowych na ten cel. Na 2008 rok po raz pierwszy Rada zabezpieczyła dodatkowe środki inwestycyjne na rozwój Skansenu – na rok 2008 – 100 000 zł.
Projekt 3.1.7……Opracowanie koncepcji rewitalizacji zalewu jezioro 

                      Kowalskie dla pełnego wykorzystania jego walorów 

                      turystyczno-rekreacyjnych

· W związku z pogarszającym się stanem czystości Zalewu Kowalskie, zlecono prof. zw. dr hab. Jerzemu Mastyńskiemu wykonanie „Projektu ochrony i rekultywacji zbiornika Kowalskie”. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w grudniu 2007 roku. Zawiera ono ocenę stanu czystości Zalewu, wskazanie przyczyn stanu obecnego oraz wskazanie kierunków działania w celu rekultywacji jeziora. W tej sprawie gmina nie może podjąć działań zmierzających do jego rekultywacji, ponieważ nie jest jego właścicielem. Może tylko ograniczyć wskutek podejmowanych działań inwestycyjnych wielkość dopływających do niego zanieczyszczeń oraz opracować plan zagospodarowania terenów położonych wokół zbiornika.

Program 3.2.: Promocja gminy
Projekt 3.2.1…..Tele-centrum

Projekt 3.2.2…...Centrum obsługi biznesu
· Większość zadań określonych w tym zadaniach jest realizowana na bieżąco, poprzez prowadzenie stałej polityki informacyjnej w mediach polskich i zagranicznych, udział w targach i wystawach. Systematycznie aktualizowana jest również strona internetowa gminy przedstawiająca aktualne oferty dla inwestorów. Poza tym gmina proponowała różne formy szkoleń dla przedsiębiorców, ale nie cieszyły się one wielkim zainteresowaniem, również w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Przedsiębiorcy oczekują od gminy przede wszystkim przejrzystej polityki podatkowej, systemu ulg inwestycyjnych, indywidualnej – perfekcyjnej obsługi każdego z inwestorów oraz atrakcyjnych – uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 


W związku z powyższym w latach 2003 – 2007 wdrożono ukierunkowaną na konkretnego inwestora politykę jego obsługi w UMiG oraz przystąpiono do opracowywania czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu pod aktywizację gospodarczą:

· m.p.z.p. terenów w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk (143,5782 ha na AG),

· m.p.z.p. w rejonie drogi Pobiedziska - Pomarzanowice (37,0826 ha na AG),

· m.p.z.p. terenów położonych w Pobiedziskach w rejonie ulicy Poznańskiej i torów kolejowych od ul. Prostej do przejazdu kolejowego w Pobiedziskach - Letnisku (6,8 ha na AG),

· m.p.z.p. terenów w rejonie ulicy Długiej w Pobiedziskach - Letnisku (1,51 ha na AG).

Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą wynosi 188,9708 ha.
Opracowanie wykonali:

mgr Grzegorz Połeć

Sekretarz Gminy Pobiedziska

dr Dorota Nowacka
Wiceprzewodnicząca Rady

Miejskiej Gminy 

Pobiedziska

Członek Komisji Rozwoju
Literatura i materiały źródłowe:

1. Szymla Z., Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, w: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Ekonomii AE w Krakowie, Kraków 23-24 października 1996 

2. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

3. Wysoka E., Koniński J., Strategia rozwoju gminy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.

4. Materiały przygotowane przez Naczelnika UMiG Pobiedziska Pana Zbigniewa Zastrożnego.

5. Pozostałe materiały przygotowane przez UMiG Pobiedziska.

6. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska za lata 2002-2007.

7. Uchwała LXVI/592/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 4 października 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012.

8. Uchwała XXXVIII/334/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2012.

� E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju gminy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992, s.54.


� E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 189-190.


� Tamże, s.202.


� Z. Szymla, Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, w: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Ekonomii AE w Krakowie, Kraków 23-24 października 1996, s.47-48.


� Uchwała LXVI/592/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 4 października 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012.


� Uchwała XXXVIII/334/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2012. Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego było:


stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy,


komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych,


przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,


utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,


zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach,


konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,


uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy,


określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne miasta i gminy.





