PAGE  
103
[image: image1.png]POBIEDZISKA



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska 

ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII ROZWOJU

MIASTA I GMINY 

POBIEDZISKA 

KARTY REALIZACYJNE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

NA LATA 2003-2012

[image: image2.emf]

OPRACOWANE W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

WRZESIEŃ  2002

SPIS TREŚCI

Cel strategiczny 1

1.1.1. 56Zmniejszenie uciążliwości drogi krajowej nr 5


1.1.2. 57Budowa obwodnicy miasta


1.1.3. 58Poprawa stanu dróg


1.1.4. 59Utwardzanie dróg lokalnych


1.1.5. 60Budowa drogi Gołuń - Wierzyce


1.1.6. 61Budowa ulicy Poznańskiej


1.2.1. 62Modernizacja oczyszczalni ścieków


1.2.2. 63Dalsza kanalizacja gminy


1.2.3. 65Poprawa stanu sieci wodociągowej


1.2.4. 67Poprawa zaopatrzenia w wodę


1.2.5. 68Rozwój systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych


1.2.6. 69Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rewitalizacji centrum miasta


1.3.1. 70Budowa szkoły w Pobiedziskach


1.3.2. 71Budowa obiektów sportowych


1.3.3. 72Międzynarodowa współpraca młodzieży, nauka języków obcych


1.3.4. 73Rozwój społeczeństwa informacyjnego ( w tym pracownie komputerowe)


1.3.5. 74Rozwój szkolnictwa integracyjnego


1.3.6. 75Rozwój opieki przedszkolnej


1.3.7. 76Program wspierania rozwoju artystycznego, naukowego i sportowego dzieci i młodzieży


1.3.8. 77Rozwój sieci gminnych instytucji kultury


1.3.9. 78Edukacja proeuropejska


1.4.1. 79Profilaktyka stomatologiczna w szkołach


1.4.2. 80Zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie


1.4.3. Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych i chorych
28

1.5.1. 82Realizacja Programu „Bezpieczna gmina”


1.5.2. 84Remonty strażnic OSP


1.5.3. Wzmocnienie Obrony Cywilnej 85oraz innych służb powołanych do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego w gminie Pobiedziska


Cel strategiczny 2
2.1.1. 86System ulg podatkowych oraz innych preferencji dla powstających zakładów


2.1.2. 87Wspieranie działalności samorządów i podmiotów gospodarczych


2.2.1. 88Zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych


2.2.2. 89Edukacja rolników


2.2.3. 90Wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego i produkcji zdrowej żywności


2.2.4. 91Promowanie gospodarstw agroturystycznych


2.2.5. 92Wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na terenie gminy Pobiedziska


Cel strategiczny 3
3.1.1. 93Rozwój bazy hotelowej i konferencyjnej


3.1.2. 94Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Pobiedziska wzdłuż rynny jeziornej Tuczno – Pobiedziska 


3.1.3. 95Dalsza rozbudowa Skansenu Miniatur,


3.1.4. 96Organizacja Szlaku Kajakowego


3.1.5. 98Organizacja kąpielisk i pól namiotowych


3.1.6. 99Organizacja ścieżek edukacyjnych


3.1.7. Opracowanie koncepcji rewitalizacji zalewu Jezioro Kowalskie dla pełnego wykorzystania jego walorów turystyczno – rekreacyjnych
47

3.2.1. 101Tele-centrum


3.2.2. 103Centrum obsługi biznesu




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

Programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

Projektu
	Zmniejszenie uciążliwości drogi krajowej nr 5


	Numer

projektu
	1.1.1.

	Cel realizacji

projektu


	Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5 

	Czas

Realizacji
	2003 - 2008
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	340.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG


	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Budowa dodatkowych prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu drogi nr 5 z drogą powiatową nr 412 

( Pobiedziska - Latalice) 


	2003 
	35.000 zł


	GDDPiA

budżet gminy
	firma z przetargu

	2. Budowa dodatkowych prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu drogi nr 5 z drogą powiatową nr 305 (Pobiedziska – Kiszkowo)    


	2004
	35.000 zł


	GDDPiA

budżet gminy
	firma z przetargu

	3. Budowa dodatkowych prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu drogi nr 5 z ulicą Gajową na Letnisku  


	2005 
	35.000 zł


	GDDPiA

budżet gminy
	firma z przetargu

	4. Budowa dodatkowych prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu drogi nr 5 w Promnie   


	2006 
	35.000 zł


	GDDPiA

budżet gminy
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Liczba przebudowanych skrzyżowań 

· Powstanie ciągu pieszo-rowerowego

· Długość ciągu pieszo-rowerowego

· Kwoty wydatkowane na realizację przebudowy skrzyżowań z budżetu gminy 

· Kwoty wydatkowane na realizację przebudowy skrzyżowań z budżetu GDDPiA




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

Programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

Projektu
	Budowa obwodnicy miasta 


	Numer

projektu
	1.1.2.

	Cel realizacji

projektu


	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w centrum miasta 

  

	Czas

Realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	7.625.785 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

Powiat

GDDPiA

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Budowa obwodnicy łączącej drogę krajową nr 5 z drogą powiatową nr 32 209, wzdłuż rowu G – 51, z przejściem pod torami PKP w rejonie przepustu zlokalizowanego w sąsiedztwie terenów Skansenu Miniatur i równolegle do głównego kolektora sanitarnego „Wójtostwo” 

Etap I obejmuje:

· wykup terenu wzdłuż rowu G-51

· budowę drogi – obwodnicy  
	2003 – 2007
	4.057.950 zł

w tym:

270.000 zł

3.787.950 zł

	budżet gminy, 

powiat,

GDDPiA,
	firma wybrana z przetargu

	2. Budowa obwodnicy 

Etap II obejmuje:

· budowę przejścia pod torami

· budowę wiaduktu na  skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 5


	2008 – 2012
	3.567.835 zł

w tym:

1.001.567 zł

2.566.267 zł


	budżet gminy, 

powiat,

GDDPiA,
	firma wybrana z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie drogi o długości 1800 mb i szerokości 7 metrów

· Powstanie przejścia nad torami o wys. 4,6 m i szer. ok. 12 – 15 m

· Powstanie wiaduktu na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 5

· Wysokość emisji spalin na terenie gminy

· Liczba kolizji i wypadków drogowych na terenie gminy 

· Wysokość środków na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

projektu
	Poprawa stanu dróg


	Numer

projektu
	1.1.3.

	Cel realizacji

projektu


	Utrzymywanie dobrej przejezdności dróg lokalnych

  

	Czas

realizacji
	2003-2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	3.641.615 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Utrzymanie i konserwacja dróg sołeckich 
	2003 - 2012
	200.000 zł

*

10 lat =

2.000.000 zł


	budżet gminy,
	firma z przetargu

	2. Odnowa nawierzchni drogi Góra – Jankowo na odcinku o długości 2500 mb i szerokości od 4 do 4,5 m  
	2003 - 2005
	133.333 zł

*

3 lata =

400.000 zł
	budżet gminy,

WUM 
	firma z przetargu

	3. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Kowalskie – Karłowice o długości 2562 mb i szer. 5,5 m ( 14.091 m2 )
	2005 – 2007
	70.667 zł

*

3 lata =

212.000 zł
	budżet gminy,
	firma z przetargu

	3. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Wronczyn – Krześlice o długości 3200 mb i szer. 5,5 m (17.600 m2 )
	2006 – 2008
	88.000 zł

*

3 lata

264.000 zł
	budżet gminy,
	firma z przetargu

	4. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Pobiedziska – Wagowo ( odcinek do Komunalnego Wysypiska) o długości 1798 mb i szer. 5,5 m ( 9889 m2)
	2008 – 2009
	74.168 zł

*

2 lata =

148.335 zł
	budżet gminy,
	firma z przetargu

	5. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi na Barcinku o długości 2610 mb i szer. 4 m (10.440 m 2) 
	2009-2010
	78.300 zł

*

2 lata =

156.600 zł
	budżet gminy,
	firma z przetargu

	6. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Pomarzanki – Bednary o długości 5584 mb i szer. 5,5 m (30.712 m 2) 
	2010 – 2012
	153.560 zł

*

3 lata =

460.680 zł
	budżet gminy,
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Długość i szerokość odnowionych odcinków zgodnie z opisem w tabeli powyżej

· Wielkość środków przeznaczanych na budowę oraz utrzymanie i konserwację dróg na terenie gminy 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

projektu
	Budowa i utwardzanie dróg 


	Numer

projektu
	1.1.4.

	Cel realizacji

projektu


	Poprawa jakości nawierzchni dróg lokalnych 

  

	Czas

realizacji
	2003 -2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	3.369.531
	Jednostka koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie drogi Czachurki – Gołuń, odcinek o długości 1600 mb i szer. min 4 m 
	2003 –2004
	128.000 zł

*

2 lata =

256.000 zł
	budżet gminy,

WUM, 
	firma z przetargu

	2. Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy) drogi Jerzykowo – Kołatka o długości 1700 mb i szer. 5m ( 8500 m2 )


	2005 - 2006
	85.000 zł

*

3 lata =

255.000 zł
	budżet gminy,

WUM,
	firma z przetargu

	3. Pokrywanie każdego roku trwałą nawierzchnią bitumiczną odcinka drogi lokalnej o długości minimum 500 mb i szer. 5,5 m ( 2750 m2 ) 
	2007 -2012
	100.000 zł

*

6 lat =

600.000 zł
	budżet gminy,

WUM,
	firma z przetargu

	4. Budowa trwałej nawierzchni na drodze powiatowej 32 413 Latalice – Łagiewniki, na odcinku Podarzewo- Łagiewniki.
	2003-2009 
	1.615.872 zł
	budżet gminy,

WUM, Starostwo Powiatowe
	firma z przetargu

	5. Budowa ulicy Królowej Jadwigi w Pobiedziskach
	2003-2006
	216.548 zł
	budżet gminy,


	firma z przetargu

	6. Dokończenie budowy ulicy T. Kutrzeby w Pobiedziskach wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową 
	2003-2006
	340.000 zł
	budżet gminy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Koziegłowy,
	firma z przetargu

	7. Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy) drogi Stęszewko-Tuczno, droga nr 32 404 o długości 1000 mb i szer. 5m ( 5000 m2 )
	2005 - 2006
	85.000 zł


	budżet gminy,

WUM,
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Przeprowadzenie prac: 

Ad 1. Wykonanie nawierzchni na odcinku o długości 1600 mb i szer. min 4 m

Ad 2. Wykonania utwardzenie na długości 1700 mb i szer. 5m ( 8500 m2 )

Ad 4. Wykonanie nawierzchni na odcinku o długości 1610 mb i szer. min 5,5 m

Ad 5. Wykonanie ulicy o dł 170,4 m o szerokości 6 m oraz chodnika o szerokości 2 m

Ad 5. Dokończenie ulicy o dł 290 m o szerokości 6 m oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 150 mb każda

· Długość utwardzonych odcinków dróg lokalnych 

· Środki wydatkowane na utwardzanie dróg lokalnych w budżecie gminy 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

projektu
	Budowa drogi Gołuń - Wierzyce


	Numer

projektu
	1.1.5.

	Cel realizacji

projektu


	 Podnoszenie standardu dróg o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sieci komunikacyjnej w gminie Pobiedziska 

  

	Czas

realizacji
	2003 –2008
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	3.085.786 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG 

Powiat

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Modernizacja drogi powiatowej 32 405 

ETAP I – obejmuje: 

· roboty przygotowawcze

· roboty ziemne

· podbudowa 
	2003 – 2005
	2.336.666 zł

w tym:

22.892 zł

794.364 zł

1.519.410 zł


	powiat,

budżet gminy,

WUM ,
	firma z przetargu 

	2. Modernizacja drogi powiatowej 32 405 

ETAP II – obejmuje: 

· wykonanie nawierzchni

· krawężniki i chodnik o długości 3183 mb i szerokości 2 m ( 6360 m 2 )

· przepusty

· oznakowanie 

· zadrzewienie
	2006 – 2008
	749.120 zł

w tym:

621.766 zł

53.465 zł

45.992 zł

2.745 zł

25.152 zł


	powiat,

budżet gminy,

WUM,
	firma z przetargu 

	Miary wykonania projektu



	· Modernizacja drogi o długości 3183 mb i szerokości 5,5 m (17.506,5 m2 )

· Wysokość emisji spalin na terenie gminy

· Liczba kolizji i wypadków drogowych na terenie gminy 

· Wysokość środków na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Drogi


	Numer

Programu
	1.1.

	Nazwa

projektu
	Budowa ulicy Poznańskiej


	Numer

projektu
	1.1.6.

	Cel realizacji

projektu


	Podniesienie standardu dróg o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sieci komunikacyjnej w gminie Pobiedziska. Połączenie Letniska z Pobiedziskami 



	Czas

realizacji
	2003 – 2009
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	2.844.161 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG 

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Modernizacja ulicy Poznańskiej Etap I  obejmuje:

· roboty przygotowawcze

· roboty ziemne

· wykonanie podbudowy
	2003 - 2006
	2.204.406 zł

w tym:

21.602 zł

749.399 zł

1.433.405 zł


	budżet gminy, 
	firma z przetargu

	2. Modernizacja ulicy Poznańskiej

Etap II obejmuje:

· wykonanie nawierzchni

· krawężnik i chodnik

· oznakowanie


	2007 -2009
	639.755 zł

w tym:

586.571 zł

50.439 zł

2.745 zł


	budżet gminy, 
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Zmodernizowanie ulicy o długości 3000 mb i szerokości 5,5 m ( 16.500 m2 )

· Powstanie chodnika wzdłuż ulicy o długości 3000 m i szerokości 1,5 m ( 4500 m2 )

· Wysokość emisji spalin na terenie gminy

· Liczba kolizji i wypadków drogowych na terenie gminy 

· Wysokość środków na realizację projektu z budżetu gminy 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

projektu
	Modernizacja oczyszczalni ścieków 


	Numer

projektu
	1.2.1.

	Cel realizacji

projektu


	Ochrona środowiska przyrodniczego oraz rozbudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do dalszego rozwoju gminy Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2002 -2011
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	15.025.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

ZK

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków, ze wskazaniem kolejnych etapów realizacji projektowanych zmian
	2002 - 2003
	25.000 zł


	budżet gminy,

budżet ZK,

WFOŚiGW


	firma z przetargu



	2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach w zakresie usuwania azotu 
	2003 - 2004
	2.500.000 zł

*

2 lata =

5.000.000 zł
	budżet gminy,

budżet ZK,

WFOŚiGW,

UE,
	firma z przetargu

	3. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach o 1000 m3 na dobę 


	2005 - 2012
	1.250.000 zł

*

8 lat =

10.000.000 zł
	budżet gminy,

UE,

WFOŚiGW,
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków z podziałem na etapy

· Dokonanie modernizacji (przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo oraz wykonanie prac)

· Przepustowość oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

projektu
	Dalsza kanalizacja gminy  


	Numer

projektu
	1.2.2.

	Cel realizacji

projektu


	Ochrona środowiska przyrodniczego oraz rozbudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do dalszego rozwoju gminy Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2003 –2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	84.800.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

ZK

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Monitoring przyłączy kanaliza- cyjnych (wtórna inwentaryzacja przyłączy na starych odcinkach) oraz oczyszczenie kanałów sanitarnych i deszczowych


	2003
	100.000 zł
	budżet gminy,

budżet ZK,
	firma z przetargu

	2. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w ulicach: Czerniejewska , Klasztorna


	2003 - 2004
	900.000 zł

*    2 lata =

1.800.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

powiat,
	firma z przetargu

	3. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej na osiedlu przy ulicy Armii Poznań 


	2003 - 2004
	2.050.000 zł

*   2 lata =

4.100.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

	firma z przetargu

	4. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej odcinka drogi, pomiędzy ulicami: Poznańską - Radosną 


	2003 - 2004
	350.000 zł

*   2 lata =

700.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

	firma z przetargu

	5. Budowa kanalizacji sanitarno  - deszczowej w ulicach: Goślińska, Nowa 


	2003 -2004
	550.000 zł

*   2 lata =

1.100.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

powiat
	firma z przetargu

	6. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej dla miejscowości Pomarzanowice i jej przysiółków


	2003 -2005
	4.000.000 zł

*   3 lata =

12.000.000
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

powiat, UE, AWRSP,
	firma z przetargu

	7. Budowa oczyszczalni lokalnych dla większych jednostek i skupisk osadniczych 


	2003- 2012
	500.000 zł

*   10 lat =

5.000.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

powiat,

AWRSP, UE
	firma z przetargu

	8. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej dla osiedla Letnisko – Leśne 


	2005 - 2012
	3.750.000 zł

*    8 lat =

30.000.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

UE
	firma z przetargu

	9. Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej dla Biskupic, Jerzykowa i Bugaja,


	2005 - 2012
	3.750.000 zł

*   8 lat =

30.000.000 zł
	budżet gminy,

WFOŚiGW,

UE
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Wykonanie inwentaryzacji istniejących przyłączy na starych odcinkach 

· Wykonanie inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych rejonach opisanych w tabeli powyżej:

Ad. 2. długości 1542 mb

Ad. 3. długości 3489 mb

Ad. 4 długości 1065 mb

Ad. 5 należy opracować projekt 

Ad. 6 długości 12514 mb 

Ad.7 liczba obiektów do ustalenia

Ad.8 i 9 należy opracować projekty 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

Programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

Projektu
	Poprawa stanu sieci wodociągowej


	Numer

projektu
	1.2.3.

	Cel realizacji

Projektu
	Kompleksowe zwodociągowanie gminy i zapewnienie całorocznych ciągłych dostaw wody o wymaganym standardzie do odbiorców w gminie Pobiedziska   



	Czas

Realizacji
	2003 - 2006
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	1.197.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Opracowanie programu gospodarki wodnej dla gminy Pobiedziska
	2003
	20.000 zł
	budżet gminy
	firma z przetargu

	2. Budowa sieci wodociągowej Wagowo – POD
	2003
	320.000 zł
	budżet gminy,

środki prywatne,

ARiMR -UE,
	firma z przetargu

	3. Dokonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej pod kątem wymiany sieci z rur AC na sieć PCV 
	2004
	15.000 zł


	budżet gminy,
	firma z przetargu

	4. Połączenie stacji i sieci wodociągowych w jeden system wodny
	2004-2006
	134.000 zł

*

3 lata =

402.000 zł


	budżet gminy,

ARiMR - UE,


	firma z przetargu

	5. Budowa sieci wodociągowej Pobiedziska - Kapalica – Nowa Górka 
	2004-2005
	120.000 zł

*

2 lata =  

240.000 zł
	budżet gminy,

ARiMR - UE,

środki prywatne,
	firma z przetargu

	6. Budowa sieci wodociągowej Pruszewiec
	2005-2006
	100.000 zł

*

2 lata = 

200.000 zł 
	budżet gminy,

ARiMR - UE,

środki prywatne,
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie opracowania „Program gospodarki wodnej dla gminy Pobiedziska”

· Dokonanie inwentaryzacji i stopniowa wymiana sieci wodociągowej w celu identyfikacji odcinków AC

· Powstanie sieci wodociągowej:

Ad. 2 Sieć o długości 8409 mb oraz 56 przyłączy o dł. 1599 mb

Ad. 5 Sieć o długości 6 km Ad. 2 oraz 70 przyłączy o dł. 1400 mb

Ad. 6 Alternatywnie do zastosowania warianty: 

· sieć Kołata - Pruszewiec o długości 4 mb oraz 15 przyłączy do budynków już istniejących z możliwością rozwoju na nowych terenach budowlanych lub 

· sieć Tuczno-Pruszewiec o długości 1,5 km tylko do istniejących już budynków 

· Wykonanie remontów sieci wodociągowej:

· Stęszewko na długości 5 km 

· Góra - Jankowo na długości 4 km 

· Złotniczki – Wronczyn na długości 2 km 

· Pobiedziska na ulicach 1000-lecia (0,3km oraz Poznańskiej (0,2km)




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

projektu
	Poprawa zaopatrzenia w wodę 


	Numer

projektu
	1.2.4.

	Cel realizacji

projektu


	Pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę o dobrej jakości

	Czas

realizacji
	2003 -2007
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	960.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

ZK

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Wymiana złoża filtracyjnego na Stacjach Uzdatniania Wody w Górze i Biskupicach
	2003
	30.000 zł
	budżet gminy,

budżet ZK,
	firma z przetargu

	2. Wymiana złoża filtracyjnego i modernizacja SUW Jerzyn
	2003
	15.000 zł


	budżet gminy,

budżet ZK,
	firma z przetargu



	3. Modernizacja części elektrycznej SUW w Latalicach
	2003
	20.000 zł
	budżet gminy,

budżet ZK,
	firma z przetargu

	4. Montaż dwóch zbiorników retencyjnych w SUW w Biskupicach 
	2003-2004
	150.000 zł

*

2 lata =

300.000 zł
	budżet gminy,

środki UE,

WUW,
	firma z przetargu

	5. Wymiana pomp i remont SUW w Stęszewku
	2004
	25.000 zł
	budżet gminy;

budżet ZK,
	firma z przetargu

	6. Wymiana filtrów i sprężarki w  SUW w Pobiedziskach  
	2005
	320.000 zł
	budżet gminy,

środki UE,

budżet ZK,
	firma z przetargu

	7. Wymiana urządzeń ( filtry i armatura ) w SUW w Biskupicach
	2007
	250.000 zł
	budżet gminy, środki UE,

budżet ZK
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniana wody spełniających warunki sanitarne 

· Środki przeznaczone na realizację projektu

· Stan czystości wody na terenie gminy 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

projektu
	Rozwój systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych


	Numer

projektu
	1.2.5.

	Cel realizacji

projektu


	Ochrona środowiska przyrodniczego i ograniczenie wielkości nieczystości stałych składowanych na komunalnym wysypisku śmieci  



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	170.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

ZK

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami 
	2003-2004
	10.000 zł

*

2 lata = 

20.000 zł 
	budżet gminy
	firma z przetargu

	2. Wdrożenie systemu segregacji    odpadów w gminie, obejmujące m.in. :

· zakup lub pozyskanie pojemników do selekcji surowców wtórnych i ich przekazanie gminnym jednostkom samorządowym oraz zainteresowanym podmiotom gospodarczym, spółdzielniom, stowarzyszeniom czy też organizacjom społecznym, 

· organizację konkursów dla uczniów gminnych placówek oświatowych zbierających surowce wtórne,

· wdrożenie systemu motywacji finansowej dla osób i wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces segregacji odpadów,

· prowadzenie stałej akcji promującej segregację odpadów stałych i ich recykling,
	2003 -2012
	15.000 zł

*

10 lat =

150.000 zł
	budżet gminy,

powiat, 


	gminne 

jednostki samorządowe

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie „Gminnego programu gospodarki odpadami”

· Ilość selekcjonowanych odpadów na terenie gminy 

· Liczba pojemników do selekcji surowców wtórnych na terenie gminy 

· Liczba organizowanych konkursów i akcji propagujących selekcję odpadów 




	Cel strategiczny 1


	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY



	Nazwa

programu
	Infrastruktura komunalna


	Numer

Programu
	1.2.

	Nazwa

projektu
	Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rewitalizacji centrum miasta


	Numer

projektu
	1.2.6.

	Cel realizacji

projektu


	Poprawa estetyki miasta  



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	308.260 zł
	Jednostka koordynująca
	UMiG

ZK

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	Odnowienie elewacji budynków komunalnych:
	2003 -2012


	średnio 30.826 zł

na rok  z tego:
	budżet gminy,

budżet ZK,

środki zewnętrzne.

	firma z przetargu,

ZK

	1. Strażnica OSP – ul. Tysiąclecia 18
	
	18.152 zł
	
	

	2. Budynek mieszkalny Rynek  20
	
	3.900 zł
	
	

	3. Budynek mieszkalny Rynek  6
	
	9.084 zł
	
	

	4. Budynek mieszkalny Rynek  12
	
	3.660 zł
	
	

	5. Budynek mieszkalno – usługowy K.

    Odnowiciela 11
	
	11.012 zł
	
	

	6. Budynek mieszkalny K. Odnowiciela

    20
	
	18.464 zł
	
	

	7. Budynek mieszkalny Kiszkowska 2
	
	13.704 zł
	
	

	8. Budynek mieszkalny Jagiełły 27
	
	12.980 zł
	
	

	8. Budynek mieszkalny Jagiełły 30
	
	25.372 zł
	
	

	9. Budynek UMiG
	
	20.000 zł
	
	

	10. Budynek OKiS
	
	22.196 zł
	
	

	11. Budynek szkoły w Pobiedziskach
	
	54.400 zł
	
	

	12. Budynek mieszkalny Kostrzyńska

      15 
	
	11.668 zł
	
	

	13. Budynek mieszkalny Kostrzyńska

      14
	
	14.756 zł
	
	

	14. Budynek mieszkalny Kostrzyńska

      16
	
	10.996 zł
	
	

	15. Budynek szkoły przy ulicy

      Powstańców Wlkp.
	
	16.720 zł
	
	

	17. Likwidacja baraku przy szkole

      na ulicy Kostrzyńskiej 
	
	41.195 zł
	
	

	Miary wykonania projektu



	· Liczba odnawianych elewacji rocznie 

· Środki pozyskane na realizacje renowacji ze źródeł zewnętrznych 

· Środki przeznaczane na realizację projektu z budżetu gminy i ZK 




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Budowa szkoły w Pobiedziskach


	Numer

projektu
	1.3.1.

	Cel realizacji

projektu
	Poprawa warunków nauczania w gminie Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2003 -2008
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	4.700.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Budowa nowej szkoły w Pobiedziskach lub alternatywnie modernizacja i rozbudowa kompleksu edukacyjnego w Pobiedziskach przy ulicy Kostrzyńskiej


	2004-2008
	800.000 zł

*

5 lat =

4.000.000 zł

w przypadku nowego obiektu 
	budżet gminy,

WUW
	firmy z przetargu 

	Miary wykonania projektu



	· Podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu bądź rozbudowie istniejącego kompleksu 
· Środki przeznaczone na realizację inwestycji
· Liczba zmian w szkołach na terenie gminy 
· Koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych placówkach na terenie gminy 



	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Budowa obiektów sportowych 


	Numer

projektu
	1.3.2.

	Cel realizacji

projektu
	Poprawa warunków nauczania oraz możliwości rozwoju kultury fizycznej w gminie Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2004 - 2008
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	4.000.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Budowa dwóch sal gimnastycznych przy szkołach:

· w Jerzykowie przy Gimnazjum (w przyszłości zespół szkół)

· w Pobiedziskch Letnisku przy zespole szkół
	2002-2003
	700.000
	Budżet gminy 
	firmy z przetargu

	2. Budowa w Pobiedziskach sali widowiskowo – sportowej z basenem

  
	2004 – 2008 
	800.000 zł

*

5 lat =

4.000.000 zł
	WUM,

budżet gminy,

WUW,

PFRON
	firma z przetargu 

	3. Budowa przy Zespole Szkół w Pobiedziskach boiska ze sztuczną nawierzchnią 

  
	Rok 

2003 
	600.000 zł


	budżet 

gminy,


	firma z przetargu

	4. Budowa boiska w Jerzykowie 


	Do ustalenia w przyszłości

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie sal gimnastycznych na terenie gminy o wymiarach 12/24 m 

· Powstanie sali widowiskowej z basenem 

· Powstanie boisk 

· Liczba boisk sportowych na terenie gminy  

· Liczba budynków sportowych na terenie gminy 

· Liczba godzin zajęć w-f w szkołach 

· Liczba sekcji sportowych działających na terenie gminy  



	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Międzynarodowa współpraca młodzieży, nauka języków obcych


	Numer

projektu
	1.3.3.

	Cel realizacji

projektu
	Stworzenie młodzieży warunków do doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz rozwój współpracy międzynarodowej gminy Pobiedziska  



	Czas

realizacji
	2003-2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	250.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Współpraca międzynarodowa

a. Coroczna wymiana grup młodzieży 

b. Rozwój bazy do nauki języków obcych 


	 2003 - 2012 
	25.000 zł

*

10 lat =

250.000 zł
	budżet gminy,


	gminne placówki oświatowe  

	Miary wykonania projektu



	· Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Pobiedziska wyjeżdżających za granicę w ciągu roku

· Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Pobiedziska wyjeżdżających za granicę w ciągu roku

· Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w gminie Pobiedziska wyjeżdżających za granicę w ciągu roku

· Liczba uczniów przyjeżdżających z zagranicy w ciągu roku

· Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach językowych

· Wartość (w zł) pomocy do nauczania języków obcych na jeden rok /na jednego ucznia




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW– ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego ( w tym pracownie komputerowe)


	Numer

projektu
	1.3.4.

	Cel realizacji

projektu
	Stworzenie młodzieży warunków  do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi, a mieszkańcom możliwości ich wykorzystywania w życiu osobistym i zawodowym.  



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	500.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Rozwój różnych form kształcenia informatycznego i bazy informatycznej oraz zwiększenie dostępności usług informatycznych dla mieszkańców gminy Pobiedziska, poprzez:

· zwiększenie liczby pracowni komputerowych w szkołach

· doskonalenie informatyczne wszystkich nauczycieli uczących w gminnych placówkach oświatowych 

· wyposażenie gminnych instytucji kultury w powszechnie dostępne „kawiarenki internetowe” 
	 2003 - 2013 
	50.000 zł

*

10 lat =

500.000 zł
	budżet gminy,

WUW, 

gminne jednostki samorządowe,


	firmy z przetargu, 

gminne jednostki samorządowe,

	Miary wykonania projektu



	· Liczba pracowni komputerowych w szkołach

· Liczba stanowisk komputerowych w szkołach

· Liczba uczniów przypadających na jedno stanowisko komputerowe w szkole

· Liczba przeszkolonych nauczycieli w zakresie informatyki

· Liczba stanowisk komputerowych w instytucjach kultury

· Liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych w ciągu miesiąca w instytucjach kultury

· Wartość nakładów (w zł) na doposażenie pracowni komputerowych na jednego ucznia, w ciągu roku




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

Programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

Projektu
	Rozwój szkolnictwa integracyjnego


	Numer

projektu
	1.3.5.

	Cel realizacji

Projektu
	Stworzenie młodzieży z ograniczonymi możliwościami intelektualnymi lub fizycznymi  odpowiednich warunków do zabawy i nauki, a tym samym zapewnienie jej pełnych możliwości rozwoju indywidualnego i społecznego 



	Czas

Realizacji
	2003 – 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	500.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Rozwój szkolnictwa integracyjnego

a. Stałe monitorowanie potrzeb w zakresie rozwoju szkolnictwa integracyjnego

b. Utworzenie klas integracyjnych ( w miarę potrzeb)
	2003 - 2012
	15.000 zł

*

10 lat

 =

150.000 zł
	budżet gminy,

gminne jednostki samorządowe,

PFRON
	firmy z przetargu

	2. Likwidacja barier architektonicznych w szkołach i innych placówkach użyteczności publicznej
	2003 - 2012
	35.000  zł

*

10 lat

=

350.000 zł
	
	

	Miary wykonania projektu



	· Liczba oddziałów integracyjnych w roku szkolnym

· Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych w roku szkolnym

· Liczba podjazdów

· Liczba innych urządzeń i adaptacji dla młodzieży niepełnosprawnej




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

Programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

Projektu
	Rozwój opieki przedszkolnej 


	Numer

projektu
	1.3.6.

	Cel realizacji

Projektu
	Zapewnienie opieki przedszkolnej w intensywnie rozwijających się rejonach gminy Pobiedziska 



	Czas

Realizacji
	2008-2010
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	450.000zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Utworzenie nowego przedszkola  dla rejonu Biskupice – Jerzykowo 
	Lata

2008 - 2010
	150.000 zł

*

3 lata =

450.000 zł


	budżet gminy,


	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Zaadaptowanie budynku na przedszkole, lub

· utworzenie przedszkola w Zespole Szkół w Jerzykowie lub

· zlecenie usług przedszkolnych na zewnątrz




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

Programu
	Oświata, edukacja i  kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

Projektu
	Program wspierania rozwoju artystycznego, naukowego i sportowego dzieci i młodzieży


	Numer

projektu
	1.3.7.

	Cel realizacji

Projektu
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych  



	Czas

Realizacji
	2003 –2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	350.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Zorganizowanie systemu stypendialnego dla młodych talentów naukowych, artystycznych i sportowych poprzez zapewnienie im bezpłatnego udziału w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych rozwijających ich zdolności
	2003 - 2012
	10.000

 *

10 lat

=

 100.000 zł
	budżet gminy,

OKiS

Kluby Sportowe,

instytucje wspierające

rozwój  

dzieci szczególnie 

uzdolnionych
	gminne jednostki samorządowe,

kluby sportowe,

stowarzyszenia,

fundacje,



	2. Organizacja dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych

a) sportowych - z zakresu siatkówki, piłki nożnej, tenisa ziemnego

b) artystycznych
	2003 - 2012
	25.000

 * 

10 lat

=

250.000 zł
	budżet gminy,

OKiS

Kluby Sportowe,

instytucje wspierające

rozwój  

dzieci szczególnie 

uzdolnionych
	gminne jednostki samorządowe,

kluby sportowe,

stowarzyszenia,

fundacje,



	Miary wykonania projektu



	· Liczba dotowanych młodych talentów

· Liczba dodatkowych zajęć dla utalentowanej młodzieży

· Liczba przeglądów i konkursów, w których biorą udział dzieci i młodzież z terenu gminy 




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Rozwój sieci gminnych instytucji kultury 


	Numer

projektu
	1.3.8.

	Cel realizacji

projektu
	Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez gminne instytucje kultury oraz aktywizacja wiejskiej społeczności lokalnej



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	200.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Rozwój sieci gminnych instytucji kultury poprzez tworzenie lokalnych centrów kultury.


	2003 - 2012
	20.000 zł

*

10 lat =

200.000 zł
	budżet gminy,

gminne jednostki samorządowe,

środki UE,
	instytucje kultury,

fundacje, stowarzyszenia,

gminne placówki 

oświatowe,

	Miary wykonania projektu



	· Liczba imprez w wiejskich centrach kultury w ciągu roku

· Liczba spotkań integracyjnych




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Oświata, edukacja i kultura 


	Numer

Programu
	1.3.

	Nazwa

projektu
	Edukacja proeuropejska  


	Numer

projektu
	1.3.9.

	Cel realizacji

projektu
	Kształcenie społeczeństwa w zakresie wiedzy o UE , a w szczególności obowiązującego w niej prawa oraz powstających możliwościach rozwoju indywidualnego i społecznego po włączeniu się Polski w realizację obowiązujących i nowych programów UE 



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	100.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Wspieranie różnych klubów edukacji europejskiej, powstałych w gminie, organizowanych przez gminne instytucje kultury, samorządowe placówki oświatowe i  nie nastawione na zysk organizacje społeczne 
	2003 - 2012
	10.000 zł

*

10 lat =

100.000 zł
	budżet gminy,

gminne jednostki samorządowe,

środki UE,
	instytucje kultury,

fundacje, stowarzyszenia,

gminne placówki 

oświatowe,



	Miary wykonania projektu



	· Liczba nowopowstałych klubów w ciągu roku

· Liczba zorganizowanych imprez

· Liczba członków klubów

· Liczba nawiązanych kontaktów bilateralnych między organizacjami w gminie i w krajach europejskich

· Wielkość pozyskanych środków pozabudżetowych na rozwój klubów europejskich w ciągu roku

· Wielkość wydatkowanych środków na rozwój klubów europejskich w ciągu roku




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Opieka społeczna i zdrowotna 


	Numer

Programu
	1.4.

	Nazwa

projektu
	Profilaktyka stomatologiczna w szkołach


	Numer

projektu
	1.4.1.

	Cel realizacji

projektu
	Stworzenie warunków do zapobiegania próchnicy zębów i chorób jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży

	Czas

realizacji
	2003-2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	260.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1.  Pomoc w reaktywowaniu lub utworzeniu nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach ( gabinet zbiorczy w SP w Pobiedziskach)


	2003-2005
	30. 000

*

2 lata

=

60.000 zł
	Budżet gminy

Producenci past do zębów, WRIGLEY
	Szkoły podstawowe i gimnazja

	2.  Realizacja programów prewencji  próchnicy i chorób jamy ustnej takich jak (edukacja w zakresie higieny jamy ustnej, lakowanie zębów, przeglądy uzębienia)


	2002- 2012
	20.000

*

10 lat

=

200.000 zł
	Budżet gminy

Producenci past do zębów, WRIGLEY
	Pielęgniarki szkolne, nauczyciele, stomatolodzy

	Miary wykonania projektu



	· Liczba gabinetów stomatologicznych w szkołach

· Liczba pogadanek (demonstracji) na temat  prawidłowego mycia zębów

· Liczba dzieci, u których dokonano przeglądu uzębienia w ciągu roku

· Liczba wypełnień i ubytków  u dzieci w ciągu roku




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

Programu
	Opieka społeczna i zdrowotna


	Numer

Programu
	1.4.

	Nazwa

Projektu
	Zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie


	Numer

projektu
	1.4.2.

	Cel realizacji

Projektu
	Zapewnienie mieszkań komunalnych mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej 



	Czas

Realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	1.273.230 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	Budowa każdego roku jednego budynku komunalnego o pow. 129 m 2  lekkiej konstrukcji, z trzema mieszkaniami:

1. Mieszkanie: 1 pokój z aneksem kuchennym o pow. 30 m 2 i łazienką 

2. Mieszkanie: 2 pokoje z kuchnią i łazienką o łącznej pow. 45 m 2 

3. Mieszkanie: 3 pokoje z kuchnią i łazienką o łącznej pow. 54 m 2 


	2003 - 2012
	127.323 zł 

*

10 lat =

1.273.230 zł


	budżet gminy
	firmy z przetargów

	Miary wykonania projektu



	· Liczba dostępnych m2 mieszkań socjalnych w ciągu roku




	Cel strategiczny 1


	1.B. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Opieka społeczna i zdrowotna


	Numer

Programu
	1.4.

	Nazwa

projektu
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych i chorych 


	Numer

projektu
	1.4.3.

	Cel realizacji

projektu
	Aktywizacja ludzi starszych i chorych poprzez rozbudzenie różnych zainteresowań oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym



	Czas

realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	14.850.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Powstanie  Domu Dziennego Pobytu na 150 miejsc (w tym 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wraz z salami: 

muzyczną, plastyczną, bukieciarstwa, robótek ręcznych, kulinarną, komputerową, gimnastyczną
	2008 - 2012
	90.000  zł - stworzenie jednego miejsca * 150 osób

=

13.500.000 zł


	Środki prywatne, PFRON,

budżet gminy,

gminne jednostki samorządowe,

środki UE,
	Firmy z przetargu

	2. Powstanie 10 mieszkań chronionych na  15 miejsc
	2010-2012
	90.000 zł 

* 15 miejsc

=

1.350.000.00
	PFRON,

budżet gminy,

gminne jednostki samorządowe,

środki UE,


	Firmy z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Wybudowanie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Chorych

· Liczba pracowni terapeutycznych

· Liczba podopiecznych




	Cel strategiczny 1


	1. B POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Bezpieczeństwo


	Numer

Programu
	1.5.

	Nazwa

projektu
	Realizacja Programu „Bezpieczna gmina” 


	Numer

projektu
	1.5.1.

	Cel realizacji

projektu
	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Pobiedziska



	Czas

realizacji
	2003 – 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	262.500 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1.  Ustawienie na stałe w budynku szkolnym w Pobiedziskach agregatu prądotwórczego, który pozwoli na jego przystosowanie dla potrzeb ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów gminy. 
	2003
	4.000 zł


	budżet gminy,

środki sposorów,

WUW
	firma 

wybrana w drodze 

przetargu

	2. Wyposażanie gminnych obiektów publicznych w monitorowane przez policję lub firmy ochroniarskie systemy alarmowe:

Etap I

· szkoła w Pomarzanowicach i Wronczynie,

Etap II

· szkoła w Biskupicach i Węglewie,

Etap III

· OKiS, Biblioteka Publiczna oraz Przedszkole w Pobiedziskach,  
	2003

2004

2005
	5.500 zł

5.500 zł

7.500 zł
	budżet 

gminy,

środki sponsorów,

firmy ubezpie – czeniowe,
	firmy z przetargu

	3. Budowa telewizyjnego systemu monitorowania miasta

Etap I 

Wykonanie stanowiska kierowania i obsługi systemu wraz z pierwszymi kamerami

Etap II 

Montaż kolejnych kamer w miejscach o szczególnym zagrożeniu przestępczością 
	2003 – 2004  

2005 –2012
	30.000 zł

10.000 zł

*

8 lat = 

80.000 zł
	budżet 

gminy , fundusz profilaktyki przeciw – 

alkoholowej, środki zaintersow. instytucji i podmiotów gospodarcz  
	firma z przetargu,

	4. Szkolenia pracowników urzędu, policji oraz podległych jednostek, którzy mają kontakt z młodzieżą w zakresie profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej oraz w zakresie przeciwdziałania agresji 


	2003 – 2012 
	8.000 zł

*

10 lat = 

80.000 zł


	fundusz profilaktyki przeciw – 

alkoholowej,

budżet gminy,
	Instytucje wyspecjalizo- wane 

	5. Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałającej zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
	2003-2012


	5.000* 10 lat 

=50.000 zł
	fundusz profilaktyki przeciw – 

alkoholowej,


	

	Miary wykonania projektu



	· Zainstalowanie agregatu prądotwórczego

· Zainstalowanie systemu monitorowania miasta

· Liczba zamontowanych kamer

· Liczba godzin szkoleniowych

· Liczba przeszkolonych pracowników

· Procent z budżetu przeznaczony na bezpieczeństwo

· Liczba odbytych spotkań edukacyjnych oraz liczba uczestników spotkań edukacyjnych




	Cel strategiczny 1


	1. B POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Bezpieczeństwo


	Numer

Programu
	1.5.

	Nazwa

projektu
	Remonty strażnic OSP 


	Numer

projektu
	1.5.2.

	Cel realizacji

projektu
	Zapewnienie warunków do właściwego garażowania wozów bojowych oraz bezpiecznego magazynowania wyposażenia jednostek OSP


	Czas

realizacji
	2004 – 2006


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	240.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Remonty strażnic są ujmowane w corocznych wydatkach na bieżącą działalność jednostek OSP



	2. Budowa nowej strażnicy dla jednostki OSP w Biskupicach o min. powierzchni 150 m 2  

	2004 - 2006
	80.000 zł

*

3 lata  =

240.000 zł

( 150 m 2  x  1.600 zł )
	budżet gminy,

środki sponsorów,
	firma 

z 

przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Zbudowanie strażnicy

· Liczba przeprowadzonych remontów strażnic OSP 

· Kwoty wydatkowane na remonty i wyposażenie strażnic 




	Cel strategiczny 1


	1. B POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH



	Nazwa

programu
	Bezpieczeństwo


	Numer

Programu
	1.5.

	Nazwa

projektu
	Wzmocnienie Obrony Cywilnej

oraz innych służb powołanych do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego w gminie Pobiedziska 
	Numer

projektu
	1.5.3.

	Cel realizacji

projektu
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie Pobiedziska 


	Czas

realizacji
	2003 – 2010


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	63.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1.Rozbudowa radiowego systemu alarmowania ludności i powiadamiania służb bezpieczeństwa publicznego . 

Etap I

Montaż urządzeń RUSS 3000 w Strażnicach OSP:

- w Latalicach i Kociałkowej Górce

- w Węglewie

Etap II

Montaż urządzeń RUSS 3000 z syrenami alarmowymi w miejscowościach:

- Pomarzanowice i Tuczno

- Kocanowo i Jerzykowo
	2003

2004

2005

2006
	     6.000 zł

6.000 zł  

8.000 zł

8.000 zł
	budżet gminy,

WUW,
	firmy wybrane przez UMiG oraz WUW

	2. Organizacja stanowiska zarządz. kryzysowego w UMiG w Pobiedziskach ( radiotelefony stałe i przenośne, komputer z drukarką, meble, mapy, sejf)
	2003 – 2005
	5.000 zł

*

3 lata  =

15.000 zł
	budżet gminy,

WUW
	firmy wybrane przez UMiG

	3.  Poprawa wyposażenia sił OC oraz edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń


	2003 – 2010
	2.000 zł

*

10 lat =

20.000 zł
	budżet gminy,

WUW
	UMiG

	Miary wykonania projektu



	1. Liczba punktów objętych radiowym systemem alarmowania

2. Zorganizowanie stanowisk zarządzania kryzysowego

3. Liczba spotkań edukacyjnych w ciągu roku

4. Liczba uczestników spotkań w ciągu roku

5. Liczba artykułów na temat bezpieczeństwa w lokalnej prasie w ciągu roku


	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 


	Numer

Programu
	2.1.

	Nazwa

projektu
	System ulg podatkowych oraz innych preferencji dla powstających zakładów


	Numer

projektu
	2.1.1.

	Cel realizacji

projektu
	Pozyskanie nowych inwestorów   



	Czas

realizacji
	2003 – 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	500.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1.  Przygotowanie standardowych proce- dur postępowania wobec potencjalnych inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy. Wysokość udzielonych zwolnień oraz czas ich obowiązywania może być uzależniony od ilości stworzonych nowych miejsc pracy i wielkości odprowadzanego podatku dochodowego od osób prawnych lub innych kryteriów określonych przez Radę.

 
	2003 - 2012
	50.000 zł

*

10 lat =

- 500.000 zł

w dochodach gminy


	budżet 

gminy,


	UMiG

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie systemu zwolnień dla inwestorów

· Powstanie procedur obsługi inwestorów 

· Liczba nowych miejsc pracy na terenie gminy 

· Wskaźnik bezrobocia na terenie gminy 




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 


	Numer

Programu
	2.1.

	Nazwa

projektu
	Wspieranie działalności samorządów i podmiotów gospodarczych


	Numer

projektu
	2.1.2.

	Cel realizacji

projektu
	Wspieranie działalności miejscowych podmiotów gospodarczych   



	Czas

realizacji
	2003 – 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	540.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG



	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Promowanie miejscowych podmiotów gospodarczych współpracujących z władzami samorządowymi gminy Pobiedziska poprzez:

· przedstawianie ich oferty inwestorom rozpoczynającym działalność na terenie gminy Pobiedziska,

· umieszczenie ich ofert w widocznym miejscu na terenie UMiG,

· przedstawianie ich ofert podczas akcji promocyjnych gminy Pobiedziska 

 
	2003 - 2012
	4.000 zł

*

10 lat =

40.000 zł


	budżet gminy,

zainteresowane podmioty

gospodarcze,
	UMiG,

zainteresowane podmioty

gospodarcze,

	2. Organizowanie wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, wystaw i targów przedstawiających ofertę gospodarczą gminy Pobiedziska oraz wspieranie udziału pobiedziskich przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych targach, konkursach i wystawach.


	2003 - 2012
	50.000 zł

*

10 lat =

500.000 zł


	budżet gminy, lokalne organizacje gospodarcze,

środki UE,
	UMiG,

lokalne organizacje gospodarcze,


	Miary wykonania projektu



	· Liczba imprez promocyjnych organizowanych przez gminę 

· Liczba promowanych przedsiębiorstw

· Środki wydatkowane na promocję w budżecie gminy 

· Liczba imprez wystawienniczych, w czasie których promowane są Pobiedziska 




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju rolnictwa


	Numer

Programu
	2.2.

	Nazwa

projektu
	Zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych 


	Numer

projektu
	2.2.1.

	Cel realizacji

projektu
	Wspieranie zalesień gruntów prywatnych i komunalnych  



	Czas

realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	50.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Wspieranie zalesień dokonywanych przez rolników na gruntach o niskiej klasie bonitacyjnej

 
	2003 - 2012
	wielkość środków uzależniona od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu  


	budżet powiatu, środki pomocowe, środki UE 
	rolnicy

	2. Zalesienia gruntów komunalnych 
	2003 - 2012
	5.000 zł

*

10 lat  =

50.000 zł


	budżet gminy,
	firmy z przetargów 

	Miary wykonania projektu



	· Liczba ha objętych zalesieniami wg istniejącego operatu zalesień 

· Liczba ha zalesionych gruntów komunalnych 

· Liczba ha zalesionych gruntów prywatnych 

· Liczba sadzonek nasadzonych na terenie gminy w ciągu roku

· Kwoty przeznaczane na realizacje zalesień 

· Środki uzyskane na realizację programów zalesień ze źródeł zewnętrznych 




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju rolnictwa


	Numer

Programu
	2.2.

	Nazwa

projektu
	Edukacja rolników 


	Numer

projektu
	2.2.2.

	Cel realizacji

projektu
	Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej, a w szczególności z zakresu  możliwości korzystania przez rolników ze środków finansowych UE

	Czas

realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	200.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	Uruchomienie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną Rolniczego Centrum Edukacyjnego:

a) Wybór potencjalnych liderów społeczności wiejskich i kształcenie ich jako rolników – doradców

b) Organizacja kursów i szkoleń dla rolników z gminy Pobiedziska, ze szczególnym nastawieniem na naukę konkretnych umiejętności niezbędnych do:

- prowadzenia gospodarstw rolnych według zasad obowiązujących w UE,

- uzyskania pomocy ze środków UE

c) Rozszerzenie edukacji rolniczej o staże zagraniczne w zaprzyjaźnionych gminach z krajów należących do UE (minimum 9 osób rocznie)

d) Przygotowanie grupy osób do tworzenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji okołorolnej zgodnej z potrzebami lokalnej struktury produkcji rolniczej i hodowlanej oraz popytem na produkty rolne
	2003 - 2012
	20.000 zł

*

10 lat  =

200.000 zł
	budżet gminy,

środki UE,


	MiG,

stowarzyszenia, fundacje,

organizacje  i samorządy rolnicze, 

firmy wybrane w drodze przetargów,

	Miary wykonania projektu



	· Liczba osób objętych programem szkoleniowym, przygotowanym przez UMiG w ciągu roku

· Liczba rolników odbywających staże krajowe i zagraniczne w ciągu roku




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju rolnictwa


	Numer

Programu
	2.2.

	Nazwa

projektu
	Wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego i produkcji zdrowej żywności 


	Numer

projektu
	2.2.3.

	Cel realizacji

projektu
	Wspieranie rolnictwa w gminie Pobiedziska poprzez utworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przetwórstwa rolnego  



	Czas

realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	0 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Przeznaczenie terenu położonego przy ulicy Poznańskiej pod przemysł rolno - spożywczy


	2003 - 2012
	bez kosztów
	bez kosztów


	UMiG

	2. Systematyczne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod rozwój przemysłu rolno – spożywczego
	2003 - 2012
	środki na systematyczne uzbrajanie terenów proinwestycyjnych zostały zaplanowane w projekcie 3.2.2- zadanie 3
	budżet gminy,

środki UE,
	firmy wybrane w drodze przetargów

	3. Stworzenie systemu ulg podatkowych dla firm inwestujących w rozwój przemysłu rolno – spożywczego na terenie gminy Pobiedziska. 

Pomoc powinna być skierowana przede wszystkim do rolników-przedsiębiorców z gminy Pobie-dziska, którzy rozpoczną drobno- towarową, okołorolną działalność gospodarczą   


	2003 -2012
	środki na udzielanie ulg podatkowych dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy zaplanowano w projekcie 2.1.1

- zadanie 1
	budżet gminy,


	UMiG

	Miary wykonania projektu



	· Dokonanie zmiany przeznaczenia terenu przy ul. Poznańskiej 

· Liczba uzbrojonych ha gruntów pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego

· Powstanie systemu ulg podatkowych dla inwestujących przedsiębiorców 




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju rolnictwa


	Numer

Programu
	2.2.

	Nazwa

projektu
	Promowanie gospodarstw agroturystycznych


	Numer

projektu
	2.2.4.

	Cel realizacji

projektu
	Wspieranie różnych form działalności gospodarczej rolników z gminy Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2003 – 2012


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	200.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Pomoc organizacyjna w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Pobiedziska
	2003 - 2012
	20.000 zł

*

10 lat  =

200.000 zł


	budżet gminy, 

prywatne środki finansowe,

środki UE,
	rolnicy,

organizacje społeczne i stowarzyszenia rolnicze, UMiG,

firmy wybrane w drodze przetargów,

	2. Wsparcie promocji gospodarstw agroturystycznych na krajowych oraz zagranicznych targach (rolnych, turystycznych):

 - prezentowanie ich oferty na stoiskach promujących gminę Pobiedziska oraz w rozprowadzanych podczas targów katalogach, wydawnictwach reklamowych i przewodnikach  turystycznych,

- dofinansowanie organizacji stoisk z szeroko pojętą ofertą turystyczną, 

- zamieszczanie ich oferty na gminnych stronach internetowych oraz w prasie krajowej i zagranicznej w ramach ogólnej kampanii promocyjnej gminy Pobiedziska, 

- promowanie gminnych gospodarstw agroturystycznych w prasie lokalnej, 
	
	
	
	

	Miary wykonania projektu



	· Liczba przygotowanych ofert  gospodarstw agroturystycznych w ciągu roku

· Liczba nowych gospodarstw agroturystycznych powstałych w ciągu roku

· Liczba odwiedzających turystów w ciągu roku




	Cel strategiczny 2


	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



	Nazwa

programu
	Wspieranie rozwoju rolnictwa


	Numer

Programu
	2.2.

	Nazwa

projektu
	Wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na terenie gminy Pobiedziska  


	Numer

projektu
	2.2.5.

	Cel realizacji

projektu
	Racjonalne rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z

terenu gminy Pobiedziska  



	Czas

realizacji
	2003 – 2010


	Łączny koszt

realizacji

projektu
	140.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji urządzeń szczegółowych gminnej sieci melioracyjnej z uwzględnieniem wód opadowych i roztopowych podmiotów gospodarczych i komunalnych. 


	2003 - 2010
	17.500 zł

*

8 lat = 140.000 zł
	budżet gminy,
	firmy wybrane z przetargu



	Miary wykonania projektu



	· Powstanie zbiorczej dokumentacji urządzeń wodnych 

· Umożliwienie dokonywania przeliczenia możliwości przyjęcia wody przez urządzenie melioracyjne w przypadku nowych inwestycji na terenie gminy 

· Łączna długość urządzeń wodnych na terenie gminy 

· Środki przeznaczane na utrzymanie sieci odprowadzającej wody opadowe i roztopowe 




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Rozwój bazy hotelowej i konferencyjnej


	Numer

projektu
	3.1.1.

	Cel realizacji

projektu
	Przygotowanie terenów pod rozwój bazy hotelowej i  turystycznej



	Czas

realizacji
	2003 -2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	520.000 zł
	Jednostka

Koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

Finansowania
	Wykonawca

	1. Aktualizacja ofert terenów inwestycyjnych atrakcyjnych dla budowy bazy hotelowej i konferencyjnej oraz ich promocja. 


	2003 -  2012
	2000 zł

*

10 lat =

20.000 zł


	budżet gminy
	UMiG

	2. Sukcesywne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów proturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są położone wzdłuż „Szlaku Kajakowego” oraz w mieście  nad J. Biezdruchowskim  


	2003 -2012
	50.000 zł

*

10 lat =

500.000 zł


	budżet gminy,

środki UE,

prywatne środki inwestorów,


	firmy

wybrane z przetargu



	Miary wykonania projektu



	· Liczba zaktualizowanych ofert w ciągu roku

· Liczba powstałych przyłączy kanalizacyjnych w ciągu roku

· Liczba powstałych przyłączy sieci wodociągowej w ciągu roku

· Liczba przyłączy do sieci energetycznej w ciągu roku




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Pobiedziska wzdłuż rynny jeziornej Tuczno – Pobiedziska 


	Numer

projektu
	3.1.2.

	Cel realizacji

projektu
	Podniesienie atrakcyjności szlaków  turystyki rowerowej na terenie  gminy Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	1.690.000 zł 
	Jednostka

Koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

Finansowania
	Wykonawca

	1. Ścieżka rowerowo – turystyczna Pobiedziska – Tuczno 

Etap I

Scieżka o nawierzchni trwałej położona wzdłuż drogi powiatowej nr 32404 na odcinku Tuczno – Ośrodek Wczasowy „ Wrzos”o długości 3,7 km i szer. 2m ( 7400 m2 ) 
	2003 – 2006
	740.000 zł

średnio 185.000 zł na rok
	budżet gminy, powiat,
	firmy z przetargów

	2. Ścieżka rowerowo – turystyczna Pobiedziska – Tuczno 

Etap II

Ścieżka o nawierzchni trwałej położona w lesie (pas p.poż) wzdłuż drogi powiatowej nr 32404 o długości ok. 5 km i szer. 1,5 m ( 7500 m2 )


	2007 – 2010
	750.000 zł

średnio 187.500 zł na rok
	budżet gminy, powiat,
	

	3. Ścieżka rowerowo – turystyczna Pobiedziska – Tuczno 

Etap III

Ścieżka leśna o długości ok. 5 km od Wronczyna do Nadrożna 


	2007- 2012
	utwardzenie i bieżąca 

konserwacja

w ramach środków bieżących
	budżet gminy
	

	4. Ścieżka rowerowo – turystyczna Pobiedziska – Tuczno 

Etap IV

Ścieżka  o nawierzchni trwałej położona wzdłuż drogi powiatowej 32404 od Nadrożna do Pobiedzisk o długości ok. 2 km i szerokości 1 m ( 2000 m2 )
	2011 - 2012
	200.000 zł

średnio 100.000 zł na rok
	budżet gminy, powiat,
	

	Miary wykonania projektu



	1. Długość wytyczonych ścieżek rowerowych w km w ciągu roku

1. Liczba km nawierzchni utwardzonej ścieżek rowerowych w ciągu roku 




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Dalsza rozbudowa Skansenu Miniatur,

Punkt Informacji Turystycznej

Izba Tradycji Regionalnej 


	Numer

projektu
	3.1.3.

	Cel realizacji

projektu
	Zwiększenie liczby turystów na terenie gminy



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	939.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Budowa przy Skansenie Miniatur kąpieliska, części biwakowo – weekendowej oraz stanicy wędkarskiej 
	2003-  2004
	20.000 zł 

 *

2 lata = 40.000 zł
	PZW,

budżet gminy,

WUW,

WUM,

prywatni inwestorzy,
	firmy z przetargu,

OKiS,

PZW

	2. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Tradycji Regionalnej Szlaku Piastowskiego – z wykorzystaniem komunalnej bazy lokalowej 
	2003-2005
	33.000 zł

* 

3 lata =

99.000 zł
	powiat.,

budżet gminy,

WUM,

WUW,
	gminne instytucje kultury,

firmy z przetargu,

Towarzystwo

Miłośników 

Pobiedzisk,

	3. Rozbudowa Skansenu o kolejne   elementy podnoszące jego atrakcyjność. 

(plan minimalny)
	2005- 2012
	100.000 zł

*

8 lat  =

800.000 zł
	PZW,

budżet gminy,

WUW,

WUM,

prywatni inwestorzy, 
	firmy z przetargów

	Miary wykonania projektu



	· Liczba nowych obiektów (miniatur) w Skansenie w ciągu roku

· Zorganizowanie kąpieliska przy Skansenie

· Zorganizowanie stanicy wędkarskiej

· Powstanie pola biwakowego

· Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Tradycji Regionalnej Szlaku Piastowskiego

· Liczba sprzedanych biletów w ciągu roku

· Wartość wpływów z działalności turystyczno-rekreacyjnej w obrębie Skansenu rocznie




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Organizacja Szlaku Kajakowego


	Numer

projektu
	3.1.4.

	Cel realizacji

projektu
	Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej w gminie Pobiedziska 



	Czas

realizacji
	2003 - 2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	550.000 zł
	Jednostka

koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Utrzymanie stałej drożności Szlaku Kajakowego – dł. 2570 m
	2003-  2012
	1500 zł

*

10 lat =

15.000 zł
	WUM,

budżet gminy,

powiat,
	firma z przetargu

	2. Odcinek 4  Szlaku Kajakowego (jez. Wronczyńskie Małe – jez. Wronczyńskie Duże) – dł. 63 m


	2003
	20.000zł
	WUM,

budżet gminy,

powiat,
	firma z przetargu

	3. Organizacja stanic i przystanków na   Szlaku Kajakowym

· pole biwakowe – 11 km szlaku

· Eko – Plaża – 9 km szlaku

· pole biwakowe- 8 km szlaku

       (od strony    Bednar)

· baza harcerska – 7 km szlaku

· ścieżka edukacyjna – Wronczyn – 6 km szlaku

· Jędrzejówka – 5 km szlaku

· stanica Złotniczki – 3 km szlaku

· stanica – pomost nad jeziorem    Biezdruchowo   0 km szlaku 


	2003- 2012
	bez środków 

gminy
	prywatni inwestorzy
	firmy wybrane przez prywatnych inwestorów

	4. Odcinek 3  Szlaku Kajakowego 

(jez. Wronczyńskie Małe - jez. Jerzyńskie) – dł. 600 m


	2004
	60.000 zł
	WUM,

budżet gminy,

powiat,
	firma z przetargu

	5. Odcinek 1 i 2 Szlaku Kajakowego (jez. Jerzyńskie – jez. Biezdruchowo) – dł. 1607 m
	2005- 2012
	90.000 zł

*

9 lat =

450.000 zł
	WUM,

budżet gminy,

powiat,
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Liczba wypożyczalni kajaków

· Liczba wypożyczonych kajaków w ciągu roku

· Liczba zorganizowanych stanic i przystanków na Szlaku Kajakowym w ciągu roku

· Liczba nowo-wybudowanych elementów, podnoszących atrakcyjność Szlaku Kajakowego




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Organizacja kąpielisk i pól namiotowych 


	Numer

projektu
	3.1.5.

	Cel realizacji

projektu
	Zwiększenie liczby nadzorowanych  miejsc wypoczynku



	Czas

realizacji
	2003 -2012
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	40.000 zł
	Jednostka

Koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

Finansowania
	Wykonawca

	1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych związanych z budową nowych kąpielisk strzeżonych oraz pól namiotowych 


	2003 -  2012
	4000 zł

*

10 lat =

40.000 zł
	budżet gminy powiat,


	firmy 

wybrane 

przez

prywatnych inwestorów



	Miary wykonania projektu



	· Liczba strzeżonych kąpielisk na terenie gminy

· Liczba strzeżonych pól namiotowych na terenie gminy

· Liczba turystów korzystających ze strzeżonych pól namiotowych w ciągu roku

· Szacunkowa liczba użytkowników plaż strzeżonych




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Organizacja ścieżek edukacyjnych


	Numer

projektu
	3.1.6.

	Cel realizacji

projektu
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Pobiedziska



	Czas

realizacji
	2003 – 2012 
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	1.200.000 zł
	Jednostka

Koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

Finansowania
	Wykonawca

	1. Ścieżka edukacyjna nad jez. Małym – zagospodarowanie półwyspu na jeziorze pod kątem historycznym, turystycznym i edukacyjnym 
	2003 -  2013


	100.000 zł

*

10 lat =

1.000.000 zł
	WUM,

WUW,

budżet gminy,

powiat,
	osoby prywatne, organizacje społeczne,

firmy z przetargów, 

	2. Ścieżka edukacyjna we Wronczynie 


	
	10.000 zł

*

10 lat =

100.000zł


	WUM,

WUW,

budżet gminy,

powiat,
	osoby prywatne, organizacje społeczne,

firmy z przetargów, 

	3. Wodna Ścieżka Edukacyjna nad jez. Biezdruchowo lub przy Skansenie 
	
	10.000 zł

*

10 lat =

100.000zł


	budżet gminy,

PZW,

Gospodarstwo Rybackie

Bogucin,
	osoby prywatne, organizacje społeczne,

firmy z przetargów, 

	Miary wykonania projektu



	· Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej we Wronczynie

· Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Małym

· Zorganizowanie wodnej ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Biezdruchowo

· Odbudowanie dworu byłego Starostwa Niegrodowego Pobiedziskiego




	Cel strategiczny 3


	Kreowanie wizerunku gminy turystyczno – rekreacyjnej



	Nazwa

programu
	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 


	Numer

Programu
	3.1.

	Nazwa

projektu
	Opracowanie koncepcji rewitalizacji zalewu Jezioro Kowalskie dla pełnego wykorzystania jego walorów turystyczno – rekreacyjnych.
	Numer

projektu
	3.1.7.

	Cel realizacji

projektu
	Przywrócenie możliwości wykorzystania rekreacyjnego zalewu Jezioro Kowalskie



	Czas

realizacji
	2006-2007
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	25.000
	Jednostka

Koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

Finansowania
	Wykonawca

	1. Ocena stanu zanieczyszczeń
	2006


	Diagnoza + koncepcja poprawy wody

15.000 zł
	budżet gminy,

PFOŚiGW

WFOŚiGW


	firma z przetargu, 



	2. Lokalizacja wszystkich źródeł pogarszania się stanu jakości wody w akwenie


	
	
	
	

	3. Opracowanie koncepcji poprawy czystości wody


	
	
	
	

	4. Opracowanie koncepcji (wstępny projekt) zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego Zalewu wraz z terenami przyległymi.


	2007
	10.000   zł
	budżet gminy
	firma z przetargu

	Miary wykonania projektu



	· Wykonana diagnoza stanu zanieczyszczenia zalewu

· Koncepcja (projekt wstępny) zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Zalewu wraz z terenami przyległymi 




	Cel strategiczny 3


	KREOWANIE WIZERUNKU GMINY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

	Nazwa

programu
	Promocja gminy 


	Numer

Programu
	3.2

	Nazwa

projektu
	Tele-centrum


	Numer

projektu
	3.2.1

	Cel realizacji

projektu


	Prowadzenie wszechstronnej informacji i promocji we wszystkich dziedzinach działalności samorządu 

	Czas

realizacji
	2003-2010
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	240.000+inne
	Jednostka koordynująca
	UMiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Utworzenie „Telecentrum”, które będzie zajmowało się prowadzeniem serwisu informacyjnego, który w całości lub części będzie przekazywany do mediów, obejmującego :

-prowadzone i przygotowywane inwestycje, 

-ofertę gospodarczą gminy i podmiotów w niej działających,

-aktualną ofertę inwestycyjną (tereny, ulgi), 

- informację o atrakcjach turystycznych gminy i dostępnej bazie noclegowej oraz kalendarz imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych 

-informację o obowiązujących aktach prawnych, decyzjach władz samorządowych.

Na bieżąco będzie prowadzona obsługa administracyjna osób, kontaktujących się z Urzędem za pośrednictwem internetu.

Zostaną również opracowane tematycznie wydania materiałów promujących różne dziedziny życia gminy Pobiedziska oraz opracowana zostanie technika ich rozprowadzania wśród zainteresowanych podmiotów. 


	2003-2012
	W ramach budżetu administracji 
	budżet gminy 
	UMiG

	2. Uruchomienie i prowadzenie punktu doradztwa dla miejscowych podmiotów gospodarczych, w którym w ustalony dzień tygodnia udzielane byłyby specjalistyczne porady i organizowane szkolenia, np. : 

· w I tygodniu przez specjalistów z ZUS 

· w II tygodniu przez specjalistów z Urzędów Skarbowych

· w III tygodniu przez specjalistów z zakresu Zamówień Publicznych

· w IV tygodniu przez radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym

Ta forma pomocy powinna być organizowana w sposób elastyczny, dostosowany do rzeczywistych i aktualnych potrzeb środowiska gospodarczego gminy Pobiedziska.


	2003 – 2012
	24.000 zł

*

10 lat =

240.000 zł


	budżet 

gminy,

środki UE,
	UMiG, instytucje wyspecjalizowane, 

organizacje społeczne, stowarzyszenia,

fundacje, 

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie Tele-centrum 

· Liczba prowadzonych akcji informacyjnych i wysyłanych materiałów

· Liczba ustnie udzielonych konsultacji i informacji 

· Liczba osób kontaktujących się z Urzędem za pomocą internetu 

· Liczba porad udzielonych lokalnym przedsiębiorcom 




	Cel strategiczny 3


	KREOWANIE WIZERUNKU GMINY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

	Nazwa

programu
	Promocja gminy 


	Numer

Programu
	3.2

	Nazwa

projektu
	Centrum obsługi biznesu


	Numer

projektu
	3.2.2

	Cel realizacji

projektu


	Utworzenie jednostki obsługującej projekty związane z nowymi inwestycjami na terenie gminy  

	Czas

realizacji
	2003-2010
	Łączny koszt

realizacji

projektu
	600.000 zł
	Jednostka koordynująca
	UmiG

	Zadania
	Czas realizacji
	Koszt

realizacji

zadania
	Źródło

finansowania
	Wykonawca

	1. Prowadzenie kompleksowej działalności związanej z obsługą inwestorów w powołanym do tego celu Centrum Obsługi Biznesu. 


	2003-2012
	W ramach budżetu administracji 
	budżet gminy 
	UMiG

	2. Stworzenie warunków i możliwości do lepszej promocji obszarów prorozwojowych poprzez rozbudowę promocji internetowej i wydawniczej oraz efektywna dystrybucja materiałów promocyjnych w kraju i za granicą - powstanie jednostki kompleksowo obsługującej inwestorów na terenie gminy 

 
	2003 – 2012
	10.000 zł

*

10 lat =

100.000 zł


	budżet gminy,


	UMiG

	3. Systematyczne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów proinwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych terenów, które są przeznaczone pod działalność gospodarczą, preferowaną na terenie gminy Pobiedziska 


	2003 –2012
	50.000 zł

*

10 lat = 

500.000 zł
	budżet gminy 
	firmy z przetargów

	Miary wykonania projektu



	· Powstanie Centrum Obsługi Biznesu 

· Liczba inwestycji prowadzonych na terenie gminy Pobiedziska 

· Liczba miejsc pracy pojawiających się dzięki nowym inwestycjom na terenie gminy 

· Liczba i powierzchnia dostępnych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych na terenie gminy 





